岷江（龙溪口枢纽至宜宾合江门）航道整治一期工程新开河滩群物理模型试验研究

招  标  文  件

招标人：四川省交通勘察设计研究院有限公司

二〇二〇年三月

前   言

本招标文件以中华人民共和国《招标投标法》、《招标投标法实施条例》，交通运输部《水运工程建设项目招标投标管理办法》(2013年版)为依据，按照国家发改委等八部委（局）(2003第2号)《工程建设项目勘察设计招标投标办法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》(2001第12号)、交通运输部《水运工程建设项目招标投标管理办法》及四川省交通运输厅相关文件的要求，由本项目招标人结合本项目实际情况编写。

本招标文件解释权归招标人。

本招标文件未经招标人准许，不得翻印或供第三方使用，否则将依法予以追究。

四川省交通勘察设计研究院有限公司

2020年3 月

目   录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	6

第三章  评标办法	34

第四章  合同条款及格式	45

第五章  技术要求	58

第六章  投标文件格式	64

# 第一章  招标公告

岷江（龙溪口枢纽至宜宾合江门）航道整治一期工程新开河滩群物理模型试验研究招标公告

1  招标条件

根据相关法律法规及《院外部供应项目采购管理办法》规定，岷江（龙溪口枢纽至宜宾合江门）航道整治一期工程新开河滩群物理模型试验研究项目已具备公开招标条件。本着公开、公平、公正和竞争择优的原则，现通过公开招标方式选择和确定供应商，诚邀符合资格条件的潜在投标人参加本项目的招标。

2  项目概况与招标范围

2.1 项目概况

岷江（龙溪口枢纽至宜宾合江门）航道整治一期工程，涉及航道里程47km，整治滩险13处，航道建设标准为内河Ⅲ-（3）级，航道尺度为2.4×60×500m，设计代表船型为1000t级机动驳，设计最低通航水位采用龙溪口下泄900m3/s流量时对应水位，建设内容包括航道整治工程、航标工程、信息化系统工程、航行水尺及维护船艇等配套工程。

2.2 招标范围

2.2.1 本次招标范围为岷江（龙溪口枢纽至宜宾合江门）航道整治一期工程新开河滩群物理模型试验研究 。

2.2.2主要工作内容：新开河滩群约10km（见附图一）河段的河工物理模型试验工作，包括：定床试验和动床试验。主要工作内容（包括但不限于）如下：1、浅滩演变与碍航特性分析，确定整治原则和方法；2、模型制作与验证试验；3、天然水流特性试验，进一步认识滩性；4、设计方案试验，提出技术可行、经济合理的比选方案；5、比选方案试验，结合其它专题成果和本工程其他滩段设计成果的推荐方案，提出新开河滩群的比选方案；6、推荐方案试验，对比选方案进行动床试验，提出本滩段的推荐方案。

2.2.3 服务周期：

满足设计要求。

3  投标人资格要求

3.1  资格要求

3.1.1具有独立法人资格，持有有效的营业执照或事业单位法人证书（非三证合一单位需提供组织机构代码证），基本账户开户许可证。

3.1.2资质要求：

投标人为具有独立法人资格的大专院校或者科研院所。

3.1.3业绩要求：

投标人须具备河工物理模型试验研究能力；2014年1月1日至投标截止时间至少承担过1个内河航道整治工程或内河同类研究项目的物理模型试验。

3.1.4投标人在人员、设备、财务等方面具有相应的能力。

3.1.5财务要求：近3年无亏损（2016年～2018年），提供2016年～2018年经会计师事务所或审计机构审计的财务报告。

3.1.6

3.2符合采购法22条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

3.3投标人不得存在下列情形之一：

（一）与招标人和招标代理机构存在隶属关系或者其他利害关系，可能影响招标公正性的单位，不得参加投标；

（二）单位负责人为同一人或者存在参股、控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目投标；否则，相关投标无效。

3.4本项目不接受联合体投标。

4  招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，可于2020年3月16日至2020年3月20日联系工作人员以邮寄方式报名并获取招标文件。获取招标文件时，需邮寄纸质版：1）营业执照副本（复印件加盖鲜章）；（2）资质证书副本（复印件加盖鲜章）；（3）法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件加盖公章。（4）投标报名登记表。

4.2 图纸及参考资料每套收取成本费人民币 / 元。

5  投标文件的递交及相关事宜

5.1  现场考察、投标预备会

a) 招标人不组织现场考察，投标人根据招标文件参考资料自行安排现场考察，费用自理。

b) 招标人不组织投标预备会。

5.2  投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年3月27日上午10:30，投标人应于当日上午10:00至上午10:30 将投标文件递交至四川省交通勘察设计研究院有限公司 6楼水运设计二分院C601办公室（地址：成都市太升北路35号）。招标人定于投标文件送交截止时间的同一时间、同一地点举行公开开标，投标人应派代表出席并签到。

5.3  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6  发布公告的媒介

本次招标公告同在四川省交通勘察设计研究院有限公司网站（http://www.scodi.cn）上发布。

7  联系方式

招标人：四川省交通勘察设计研究院有限公司

地  址：成都市太升北路35号

联系人：李先生

电话：17721960821

2020年3 月16 日

# 第二章  投标人须知

第二章   投标人须知

投标人须知前附表

《投标人须知前附表》是用于进一步明确《投标人须知》正文中的未尽事宜，由招标人根据本项目具体特点和实际需要编制和填写，与《投标人须知》正文无抵触且与招标文件其他章节相衔接。前附表内容与本须知不一致的，以前附表内容为准。

| 条款号 | 条款名称 |  |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  |  | 招标人：四川省交通勘察设计研究院有限公司 地 址：成都市太升北路35号 联系人：李先生 电话：17721960821 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 |  |  | / |
| 1.1.4 | 项目名称 |  |  | 岷江（龙溪口枢纽至宜宾合江门）航道整治一期工程新开河滩群物理模型试验研究 |
| 1.1.5 | 建设地点 |  |  | 宜宾市 |
| 1.2 | 资金落实情况 |  |  | 已落实 |
| 1.3 | 招标范围 |  |  | 见招标公告。 |
|  | 工期 |  |  | 见招标公告。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 |  |  | 资质条件：见附录 1 业绩要求：见附录 2 人员要求：见附录 3 信誉要求：见附录 4 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  |  | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 |  |  | √不组织 ，投标人根据招标文件参考资料自行安排现场考察 □ 组织，踏勘时间： / 踏勘集中地点： / |
| 1.10.1 | 投标预备会 |  |  | √不召开 □召开，召开时间： / 召开地点： / |
| 1.11 | 分 包 |  |  | 不允许。 |
| 2.1 | 构成招标文件 的其他材料 |  |  | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 |  |  | 招标人修改招标文件将在递交投标文件截止之日 5 天前，投标人要求澄清招标文件将在递交投标文件截止之日 5 天前，招标人将在3日内予以答复。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 |  |  | 2020年3月27 日10时30 分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 |  |  | 凡有意参加投标者，可于2020年3月16日至2020年3月20日关注http://www.scodi.cn/新闻中心-公示公告发布的澄清。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 |  |  | 由投标人从招标人指定网站http://www.scodi.cn上自行下载，不能下载的应及时与招标人联系，否则由此造成的一切后果由投标人自负。投标人不需要再向招标人发出确认函内容。 |
| 3.1.1 | 投标文件形式 |  |  | √单信封形式 □双信封形式 |
| 3.1.2 | 投标文件的组成 |  |  | 单信封 第一卷 商务文件 (1)投标函 (2)法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书 (3)联合体协议书（如有） (4)投标保证金 (5)拟分包项目情况表 (6)资格审查表 (7)其他材料 第二卷 技术文件 (8)技术建议书 (9)商务及技术文件电子版本（U盘或光盘） 第三卷 报价文件 (1)报价函 (2)报价清单说明 (3)报价清单表 (4) 报价清单汇总表 (5) 报价清单电子版本（U盘或光盘） |
| 3.2.2 | 招标人是否设有最高投标限价 |  |  | □否 √是 最高投标限价464万元。包括完成招标范围内所有工作内容的全部工作费用。 该最高投标限价作为投标控制价上限，投标人的投标报价超过最高投标限价的按废标处理。 |
| 3.2.3 | 固定总价 |  |  | / 元（其中暂定金额 / 元） |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  |  | 自递交投标文件截止之日起计算90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 |  |  | 投标保证金金额：人民币伍万元整。 投标保证金的形式：需在投标截止时间前24小时从投标人基本账户转帐至四川省交通勘察设计研究院有限公司基本账户，备注中写明：……项目投标保证金（字数过多时项目名称可简写）。银行回单复印件装入投标文件，开标现场提供转账凭据原件备查，开标后至招标人财务部开具收据。 招标人基本账户信息： 单位名称：四川省交通勘察设计研究院有限公司 单位地址：成都市太升北路35号 开户银行：建行成都第二支行 帐 号：51001426208050125148 |
| 3.4.4 | 投标保证金 的退还 |  |  | 招标人与中标人签订合同协议书后5个工作日内，投标人提供退还申请书到四川省交通勘察设计研究院有限公司财务部退还投标保证金（不含利息）。 |
| 3.4.5 | 投标保证金不予退还的情形 |  |  | 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还（包括但不限于）： （1）投标截止日后投标人撤销或修改投标文件的 （2）招标人在收到中标通知书后，拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保 |
| 3.7.4 | 签字或盖章要求 |  |  | （1）单位公章其内容必须与单位营业执照名称一致； （2）法定代表人或其委托代理人必须在投标文件上所有要求签署的地方亲自签署，并不得用签名章代替； （3）投标文件上所有要求盖章的地方都必须加盖投标人单位公章（法定名称），不得使用专用印章；投标文件（报价清单）正本中的所有内容应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不再签署）并逐页加盖投标人单位章(本页正文内容已加盖单位章的可不再盖章)。 （4）投标文件中的任何改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。 |
| 3.7.5 | 投标文件副本份数 |  |  | 正本 1份，副本 4 份（副本可为正本的复印件），电子文件1份（U 盘） |
| 3.7.6 | 投标文件的装订 |  |  | 投标文件正本与副本（副本可为正本的复印件）应采用粘贴或装订方式分别装订成册，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，同时投标文件应从目录开始逐页连续编码，否则，招标人将对投标文件页数的丢失、散落或其他后果不承担任何责任。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 与包装 |  |  | 本次招标采用单信封形式。外层封套应加贴封条并在封口处加盖密封章。外层封套上不应有任何投标人的识别标志。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 |  |  | 投标人名称： 招标人地址： (项目名称) 投标文件 封印时间 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 |  |  | 四川省交通勘察设计研究院有限公司 6 楼会议室 |
| 4.2.6 | 招标人通知延后投标截止时间的时间 |  |  | 投标截止时间 7 天前，招标人将以通知形式对递交投标文件的时间和地点的变更告知各投标人，通知公布在网站http://www.scodi.cn，由投标人自行下载，不能下载的应及时与招标人联系，否则由此造成后果自负。投标人收到澄清后，不再向招标人发出确认函 |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点： 同投标文件递交地点 |
| 5.2.1 | 开标程序 |  |  | （1）密封情况检查：由招标人、投标人推选的代表共同检查。 （2）开标顺序：随机提取 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  |  | 评标委员会构成： 5 人，其中招标人代表 / 人，专家 5 人； 评标专家确定方式：从四川省交通勘察设计研究院有限公司评标库中随机抽取（水运专业专家不少于2人）。 |
| 6.1.3 | 中标候选人数 |  |  | 推荐的中标候选人的人数为 3 名 |
| 6.3 | 评标办法 |  |  | 综合评分法。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 |  |  | √是 □否 |
| 7.3.1 | 履约担保 |  |  | 履约担保： 中标价的10%作为履约担保 履约担保形式：现金缴纳，通过中标人的基本账户转出。 单位名称：四川省交通勘察设计研究院有限公司 单位地址：成都市太升北路35号 开户银行：建行成都市第二支行 帐 号：51001426208050125148 |
| 9.5 | 监督部门 |  |  | 监督部门：四川省交通勘察设计研究院有限公司纪检监察审计处 地 址：成都市太升北路35号 电 话： 028-86953618 传 真： 028-86912819 邮政编码： 610017 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |  |  |
| 修改 2.2.2 |  | 招标人书面澄清 的时间 | （1）递交投标文件截止之日7天前，招标人将以补遗书或通知书（如果有）形式对招标文件进行澄清，补遗书或通知书公布在招标人网站http://www.scodi.cn，由投标人自行下载，不能下载的应及时与招标人联系，否则由此造成后果自负。投标人收到澄清后，不再向招标人发出确认函。 |  |
| 修改 3.2.2 |  | 投标报价 | （1）投标人应按第六章“投标文件格式”中的“报价清单”的要求填写相应表格。招标人设有最高投标限价的，应在“投标人须知前附表”中明确；同时，本项目投标人的算术性修正后的投标报价不得高于招标人公布的最高投标限价，否则作废标处理。 |  |
| 新增 3.8 |  | 投标文件的真实性 要求 | 投标人所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）应真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。投标人声明不存在限制投标情形但被发现存在限制投标情形的，构成隐瞒，属于虚假投标行为。如投标文件存在虚假，在评标阶段，评标委员会应将该投标文件作废标处理；中标候选人确定后发现的，招标人将取消中标候选人或中标资格，同时没收其全部投标保证金，并上报交通运输主管部门视情节给予3-6个月投标限制期（投标时按C级信用对待）直至1-2年D级信用评价（禁止参与投标）的信用处理。 |  |
| 5.2.1 |  | 开标程序 | 首先开启招标文件，并由投标人和监标人等签字确认，存档备案。 当投标人少于3个（不含3个）将不予开封，原封退还。 |  |
| 增加 7.3.4 |  | 履约担保的提交 | 中标候选人在收到中标通知书后并在签订合同协议书之前，应向发包人提交履约担保。履约担保金额为合同价的10%现金担保。提交履约担保的时间，限定在收到中标通知书后15天内。否则招标人可宣布其中标无效，并没收其投标保证金，在此情况下，可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标。 |  |
| 增加 8.1 |  | 重新招标 | 若中标候选人未能按要求提交履约担保，或者被查实存在影响中标结果的行为，或以资金、技术、工期等非正当理由放弃中标，或未在规定时间内与招标人签订合同协议书，招标人可宣布其中标无效，并没收其投标保证金。在此情况下，可将合同授予下一个中标候选人，如流标，则进行重新招标。连续流标2次，则上报院党委，改为协议采购。 |  |
| 修改 10.1 |  | 其他要求 | （1）技术要求详见招标文件第五章“技术要求”。 （2）投标人在送交投标文件时登记投标人信息及有效的联系方式。至评标结果公示前，投保人必须保证其提供的联系方式处于有效工作状态，招标人不承担由于与投标人联系中断给投标人带来的任何损失责任。本项目不统一组织现场踏勘及投标预备会，需踏勘现场的投标人可自行组织前往，相关费用自理，安全责任自负。 |  |

附录

资格审查条件

- 附录 1   资格审查条件（资质最低要求）

企业资质等级要求

投标人为具有独立法人资格的大专院校或者科研院所。

- 附录 2   资格审查条件（业绩最低要求）

业绩要求（近5年独立完成项目）

2014年1月1日以来至少承担过1个航道整治工程物理模型试验研究项目业绩。

说明：业绩证明材料须提供所填项目业绩的中标通知书或合同复印件。

- 附录 3   资格审查条件（人员最低要求）

| 人员 | 数量（人） | 资 格 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 具备水运工程或水利工程或相近专业高级以上技术职称，从事相关研究工作5年及以上。 |

说明：业绩证明材料须提供所填项目业绩的中标通知书或合同复印件或项目业主证明材料。附录 4   资格审查条件（信誉最低要求）

信 誉 要 求

1．投标人没有正受到责令停产、停业的行政处罚或正处于财产被接管、冻结，破产的状态； 2．投标人没有处于交通运输部行政处罚有效期内或四川省省级行政主管部门取消在四川交通建设领域中的行政处罚的有效期内； 3．在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn中查询执行期间内为失信被执行人的投标人，其投标将予以否决； 4、投标人及其法定代表人、拟委任的项目负责人在近3年内无行贿犯罪行为（行贿犯罪行为的认定以中国裁判文书网查询网页截图为准，标明查询时间）； 5.法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形；

1.  总则

1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定， 本招标项目已具备招标条件，现对本项目移民安置规划设计工作进行招标。

1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  本项目招标代理机构（如有）：见投标人须知前附表。

1.1.4  本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  本项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3  招标范围和航测周期

1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  本招标项目所属类型：见投标人须知前附表。

1.3.3  本项目的工作周期：见投标人须知前附表。

1.4  投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目工作的资质条件、能力和信誉。

(1)资质条件：见投标人须知前附表；

(2)业绩要求：见投标人须知前附表；

(3)人员要求：见投标人须知前附表；

(4)信誉要求：见投标人须知前附表；

(5)其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和投 标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2)由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中投标；

(4)联合体所有成员数量不得超过投标人须知前附表规定的数量；

(5)联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

(6)尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3  投标人信誉最低要求应满足附录4。

1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的所有费用自理。

1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9  踏勘现场

1.9.1  投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4  招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10  投标预备会

1.10.1  投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表

规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11  分包

本项目严禁转包和违规分包，且不得再次分包。投标人拟在中标后将中标项目进行分包的，应符合以下规定：

(1) 分包内容要求：如投标人拟将本项目的某些专业工程的勘察、设计或专题研究进行分包，必须经发包人同意和批准。

(2) 分包人的资格要求：拟定的分包人应具有相应的资质，其资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。

(3) 其他要求：投标人应将拟定的分包计划，按第六章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”，且投标人中标后的分包应满足合同条款第3.6款的相关要求。

1.12  偏差

偏差分重大偏差和细微偏差。

1.12.1 投标文件不符合第三章“评标办法”所列的资格审查和初步评审标准以及按照第三章“评标办法”规定对投标价进行算术性错误修正后，最终投标报价超过投标控制价上限(如有)的，属于重大偏差，视为对招标文件未做出实质性响应，按废标处理。

1.12.2  投标文件中的下列偏差为细微偏差：

(1)在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正后，最终投标报价未超过投标控制价上限(如有)的情况下，出现第三章“评标办法”所列的投标报价的算术性错误；

(2)技术建议书不够完善。

1.12.3  评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

(1) 对于本章第1.12.2项(1)目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”第十二条的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

(2) 对于本章第1.12.2项(2)目所述的细微偏差，评标委员会可在相关评审因素的评分中酌情扣分，但最多扣分不得超过各评审因素权重分值的40%。

2.  招标文件

2.1  招标文件的组成

本招标文件包括： (1)招标公告(或投标邀请书)； (2)投标人须知； (3)评标办法； (4)合同条款及格式； (5)技术要求； (6)投标文件格式；(7)投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2  招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式(包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同)，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2  招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。招标人有责任保证所有购买招标文件的投标人收到招标文件的澄清。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3  招标文件的修改

2.3.1  在投标截止时间 15 天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。招标人有责任保证所有购买招标文件的投标人收到招标文件的修改。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3.  投标文件

3.1  投标文件的组成

投标文件采用的形式见投标人须知前附表。在投标人须知前附表确定的投标文件形式下，本须知的相应条款从其规定。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1(3)目所指的联合体协议书。

3.2  投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。

3.2.2 投标人应根据国家及行业的相关规定以及本招标文件规定的工作内容和计划工作量，自行测算费用。

3.2.3 采用综合评估法II，招标人将在投标人须知前附表中公布本项目的投标限价。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价；投标人未按规定填报的，作废标处理。

3.3  投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人，延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4  投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

投标保证金须通过基本账户现金转账，并将转账回单复印件装订在投标文件中。

3.4.2  投标人不按本章第 3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3  招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：(1)投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

(3)投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；

(4)投标人提交了虚假资料。

3.5  资格审查表

3.5.1 投标人须按招标文件第六章“投标文件格式”中规定的表格内容填写资格审查表，并按各资格审查表的具体要求提供相关证件及证明材料的复印件。

3.5.2  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.3 投标人在投标文件中填报的主要人员不允许更换。

3.6  投标人信息的核查

招标人有权核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作废标处理，并没收其投标保证金；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标担保；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料。招标人有权从合同价款或履约保证金中扣除不超过5％合同价格的金额作为违约金。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为上报主管部门，作为不良记录纳入供应商库信用管理系统。

3.7  投标文件编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工作周期、投标有效期、技术要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，商务、技术文件及报价清单的所有内容应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人单位章(本页正文内容已加盖单位章的除外)。

3.7.4  如果投标文件由委托代理人签署，则投标人需提交法定代表人的授权委托书，授权委托书应按规定的书面方式出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需提交授权委托书，但应提供法定代表人身份证明中法定代表人身份证明文件。

投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.7.5  投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.6 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录、且逐页标注连续页码。投标文件不得采用活页夹装订，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。

4.  投标

4.1  投标文件的密封和标识

4.1.1 本次招标采用单信封形式。外层封套应加贴封条并在封口处加盖密封章。外层封套上不应有任何投标人的识别标志。

4.1.2 投标文件封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3  未按本章第 4.1.1项和第 4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在本章第 2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.6  在特殊情况下，招标人如果决定延后投标截止时间，应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式通知所有投标人延后投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。

4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在本章第 2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖单位章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3条、第 4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.  开标

5.1  开标时间和地点

招标人将按照本章投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间(开标时间)和地点对投标文件公开开标，因疫情缘故投标人无需到交易中心现场参加开标会议。

5.2  开标程序

主持人按下列程序对投标文件进行开标：(1)宣布开标纪律；(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；(4)按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；(5)按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；(6)按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标函的相关内容，并记录在案； (7)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；(8)开标会议结束。

(1)宣布开标纪律；

(2)当众拆开投标文件评审结果的密封袋，宣布通过投标文件评审的投标人名单，并点名确认投标人是否派人到场；

(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4)按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

(5)按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

(6)按照宣布的开标顺序对通过投标文件当众开标，公布投标文件报价清单的投标人名称、项目名称、投标报价，并记录在案；

(7)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(8)开标会议结束。

5.2.4报价清单开标过程中，若招标人发现投标人未在报价清单汇总表上填写投标总价，招标人应如实记录并经监标人签字确认后提交给评标委员会。

5.2.5在投标文件开标现场，若招标人发现投标文件出现以下任一情况，其投标报价将不再参加评标基准价的计算：

（1）未在投标函上填写投标总价：

（2）投标报价超出招标人公布的最高投标限价（如有）：

（3）投标报价的大写金额无法确定具体数值：

5.2.6 若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

6.  评标

6.1  评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1)招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3  评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3  评标

本项目采用的评标方法见投标人须知前附表。评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评标因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4  评标结果公示

按法律、法规规定评标结果应在院网站上公示。

6.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

7.  合同授予

7.1  定标

除投标人须知前附表规定授权评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交，或者被有关部门查实存在影响中标结果的违法行为、不具备中标资格等情形的，招标人可确定排名第二的中标候选人为中标人，也可以重新招标。以此类推，招标人可确定排名第三的中标候选人为中标人或重新招标。三个中标候选人都存在前述情形的，招标人应当重新招标。

7.2  中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3  履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2  中标人不能按本章第 7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，并由招标人将其行为上报主管部门，作为不良记录纳入供应商信用管理系统。

7.4  签订合同

7.4.1  招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还，，由招标人将其行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入水运建设市场信用信息管理系统。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金。

7.4.3 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署先复印后加盖单位章后生效。若为联合体投标，则联合体各成员的法定代表人或其授权的代理人都应在合同协议书上签署先复印后加盖单位章。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同，明确双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

7.4.4  如果根据本章第3.6款、第7.3.2项或第7.4.1项规定，招标人取消了中标人的中标资格，在此情况下，招标人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标。

8.  重新招标和不再招标

8.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：(1)投标截止时间止，投标人少于3个的；(2)经评标委员会评审后否决所有投标的；(3)中标候选人均未与招标人签订合同的；(4)法律规定的其他情形。

8.2  不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，报院批准后，不再进行招标，直接委托。

9.  纪律和监督

9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

10.保持联系

10.1 自购买招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式(电话、传真、电子邮件)一直有效，以保证往来函件(招标文件的澄清、修改等)能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。

11.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件1 工程概况

1工程概况

岷江（龙溪口枢纽至宜宾合江门）航道整治一期工程，涉及航道里程47km，整治滩险13处，航道建设标准为内河Ⅲ-（3）级，航道尺度为2.4×60×500m，设计代表船型为1000t级机动驳，设计最低通航水位采用龙溪口下泄900m3/s流量时对应水位，建设内容包括航道整治工程、航标工程、信息化系统工程、航行水尺及维护船艇等配套工程。

2招标范围

2.2.1 本次招标范围为岷江（龙溪口枢纽至宜宾合江门）航道整治一期工程新开河滩群物理模型试验研究 。

2.2.2主要工作内容：新开河滩群约10km河段（见附图一）的河工物理模型试验工作，包括：定床试验和动床试验。主要工作内容（包括但不限于）如下：1、浅滩演变与碍航特性分析，确定整治原则和方法；2、模型制作与验证试验；3、天然水流特性试验，进一步认识滩性；4、设计方案试验，提出技术可行、经济合理的比选方案；5、比选方案试验，结合其它专题成果和本工程其他滩段设计成果的推荐方案，提出新开河滩群的比选方案；6、推荐方案试验，对比选方案进行动床试验，提出本滩段的推荐方案。

2.2.3 服务周期：

满足设计要求。

附件 2 其他资料

由投标人自行收集。

附表一  开标记录表

开标记录表

| 采购项目 名 称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请部门 |  |  | 采购部门 |  |  |  |
| 开标时间 | 年 月 日 时 |  | 开标地点 |  |  |  |
| 开标情况 | 编号 | 供应商名称 |  | 密封情况 | 报价（ 元） | 备注 |
| 说明 |  |  |  |  |  |  |

记录：             	复核：	监督：

附表二  工作通知单

工作通知书

| 主合同名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采购项目名称 |  |  |
| 供应商单位名称 |  |  |
| 外部供应 工作内容 |  |  |
| 拟签订合同金额 |  |  |
| 外部供应提交的 成果形式及要求 |  |  |
| 工期 |  |  |
| 合同签订 注意事项 |  |  |
| 业务联系部门 | 项目负责人 |  |
|  | 联系方式 |  |
| 采购部门 | 经办人 |  |
|  | 负责人 |  |
| 发出如期 | （盖公司公章） 年 月 日 |  |

附表三 确认通知

确认通知

(招标人名称)：

我方已接到你方 	年  	月 	日发出的                   (项目名称)

招标关于	的通知，我方已于     年      月      日收到。

特此确认。

投标人： 	(盖单位章)

年 	月 	日

# 第三章  评标办法（综合评估法）

##### 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选 人或确定中标人： （1）评标价低的投标人优先： （2）商务和技术得分较高的投标人优先。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与 | 商务及技术文件评审标准： |
|  |  | （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰 |
|  |  | 辨： |
|  |  | a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、补遗书编号（如 |
|  |  | 有）、勘察设计服务期限、工程质量要求及安全目标； |
|  |  | b.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 |
|  |  | （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单 |
|  |  | 位章盖章齐全，符合招标文件规定。 |
|  |  | （3）与申请资格预审时比较，投标人发生合并、分立、破产等重 |
|  | 响应性评审标准 | 大变化的，仍具备资格预审文件规定的相应资格条件且其投标未影响招 标公正性： a.投标人应提供相关部门的合法批件及企业法人营业执照和资质 |
|  |  | 证书等证件的副本变更记录复印件： |
|  |  | b.投标人仍然满足资格预审文件中规定的资格预审条件最低要求 |
|  |  | （资质、业绩、人员、信誉等）； |
|  |  | c.与所投项目的其他投标人不存在控股、管理关系或单位负责人为 |
|  |  | 同一人的情况：与招标人也不存在利害关系并可能影响招标公正性。 |
|  |  | （4）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金： |
|  |  | a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期 |
|  |  | 不少于投标有效期； |

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准 | b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文 |
|  |  | 件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账 |
|  |  | 户： |
|  |  | c.若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保 |
|  |  | 函的银行均满足招标文件要求，且在递交投标文件截止时间之前向招标 |
|  |  | 人提交了银行保函原件。 |
|  |  | （5）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交 |
|  |  | 授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章 |
|  |  | 签名章或其他电子制版签名代替。 |
|  |  | （6）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人 |
|  |  | 身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章 |
|  |  | 签名章或其他电子制版签名代替。 |
|  |  | （7）投标人以联合体形式投标时，联合体满足招标文件的要求： |
|  |  | a.未进行资格预审的，投标人按照招标文件提供的格式签订了联合 |
|  |  | 体协议书，明确各方承担连带责任，并明确了联合体牵头人； |
|  |  | b.已进行资格预审的，投标人提供了资格预审申请文件中所附的联 |
|  |  | 合体协议书复印件，且通过资格预审后的联合体无成员增减或更换的情 |
|  |  | 况。 （8）投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知”第1.11款规定，且按招标文件第六章“投标文件格式”的要求填写了“拟分包项目情况表”。 |
|  |  | （9）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要 |
|  |  | 求提交备选投标的除外。 |
|  |  | （10）投标文件中未出现有关投标报价的内容。 |
|  |  | （11）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时 |
|  |  | 限。 |
|  |  | （12）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 |
|  |  | （13）权利义务符合招标文件规定： |
|  |  | a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划 |
|  |  | 分办法： |
|  |  | b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； |
|  |  | c.投标人未提出不同的支付办法： |
|  |  | d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； |
|  |  | e.投标人在投标活动中无欺诈行为： |
|  |  | f投标人未对合同条款有重要保留。 |
|  |  | （14）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知” |
|  |  | 第3.7.5项规定。 |
|  |  | ．．． |

续上表

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 报价文件评审标准 （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可 辨，内容齐全完整： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、补遗书编号（如 有）、投标价（包括大写金额和小写金额）； b.己标价报价清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修 改和删减； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单 位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）。 （4）投标报价的大写金额能够确定具体数值。 （5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要 求提交备选投标的除外。 （7）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第 3.7.5项规定。 |
| 2.1.2 | 资格评审标 | （1）投标人具备有效的营业执照、组织机构代码证、勘察资质证 书、设计资质证书和基本账户开户许可证。 （2）投标人的资质等级符合招标文件规定。 （3）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。 （4）投标人的信誉符合招标文件规定。 （5）投标人的项目负责人资格符合招标文件规定。 （6）投标人的其他要求符合招标文件规定。 （7）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。 （8）以联合体形式参与投标的，联合体各方均未再以自己名义单 独或参加其他联合体在同一项目中投标：独立参与投标的，投标人未同 时参加联合体在同一项目中投标。 |
|  | 准① |  |

续上表

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分l00分） | 商务部分：35分 技术部分：50分 评标价：15分 |
| 2.2.2 | 评标基准价的计算方法 | 评标基准价的计算： 在评标现场，由评标委员会当场计算评标基准价。 （1）投标人评标价的确定： 投标人评标价=投标报价。 （2）评标价基准价： 评标基准价为通过资格评审投标人的有效报价的最低价 A、第二章“投标人须知”第5.2.5项规定开标现场被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价不作为评标基准价的计算样本； B、投标报价低于最高限价的50％时，评标委员会有权要求对该投标报价进行低价评审，且投标人须当场说明低价情况及成本组成并提供相关证明材料。若评审委员会认定其为不合理低价，则视为无效投标报价； |

评标办法：评标细则

| 评审因素与权重分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审因素 |  | 评审因素权重分值 | 评分标准 |
| 商务 评议 （35分） | 投标人信誉 | 3分 | 拥有工程咨询单位甲级咨信证书，或信誉AAA级咨询企业证书，或2016～2018年连续获得（每年均获得）市级及以上工商部门颁发“重合同守信用”称号的，或获得2018年交通运输部公路水运建设领域守信典型企业的，得5分。无该项内容的不得分。 |
|  | 投标人的业绩 | 15分 | 1、近5年（2014年1月1日起至今，下同）内承担过1个内河航道整治工程或内河同类研究项目物理模型试验研究项目业绩得5分，每增加一个业绩加2分，最多加至13分（提供中标通知书或者合同复印件，业绩有效时间以合同签订时间或批复时间或建设单位开具的证明为准）。 2、投标人参与制定模拟试验技术标准的（需提供标准证明材料），每项得1分，最多得2分。 |
|  | 人员业绩 | 17分 | 1、项目负责人（7分）： （1）为港航、水力学及河流动力学或相近专业副高级及以上职称的得1分。 （2）近5年作为项目负责人承担过或正在承担的内河航道整治工程或内河同类研究项目物理模型试验研究项目1个得2分，每增加1个加1分，最多得6分。 2、技术负责人（7分）： （1）为港航、水力学及河流动力学或相近专业副高级及以上职称的得1分。 （2）近5年作为项目负责人承担过或正在承担的内河航道整治工程或内河同类研究项目物理模型试验研究项目1个得2分，每增加1个加1分，最多得5分。 3、项目组成人员配备（3分）： 投入本项目的试验研究人员为港航、水力学及河流动力学或相近专业副高级及以上职称的，每增加1人得1分，最多得3分。 注：上述人员须提供相应职称的证明文件，提供在本单位近6个月（从投标截止之日起前6个月）购买社保保险或缴纳个人所得税的证明文件复印件并加盖公章。如有需要，招标人有权在签订合同前要求中标方提供原件进行审核。 |
| 技术 评议 （50分） | 对招标项目的理解和认识 | 8分 | 对本招标项目理解和认识正确的得基本分6.0分，评标委员会根据其理解深度酌情加分，优秀的加2.0分，较好的加1.0分，一般的加0.0分。 |
|  | 研究思路和技术路线 | 10分 | 对本招标项目研究思路和技术路线基本合理的得基本分8.0分，评标委员会根据其研究思路和技术路线的科学性、合理性酌情加分，优秀的加2.0分，较好的加1.0分，一般的加0.0分。 |
|  | 对招标项目的重难点和关键技术问题分析及应对措施 | 14分 | 对本招标项目的重难点和关键技术问题分析及应对措施合理的得基本分12.0分，评标委员会根据其咨询的重难点和关键技术问题分析及应对措施的正确性、合理性酌情加分，优秀的加2.0分，较好的加1.0分，一般的加0.0分。 |
|  | 实施方案 | 10分 | 对本招标项目的实施方案正确的得基本分8.0分，评标委员会根据其实施方案的可行性和科学性酌情加分，优秀的加2.0分，较好的加1.0分，一般的加0.0分。 |
|  | 进度计划 | 4分 | 对本招标项目进度计划满足招标文件要求的得基本分2.0分，评标委员会根据其进度计划的划分细度及安排合理性酌情加分，优秀的加2.0分，较好的加1.0分，一般的加0.0分。 |
|  | 质量保证措施、进度保证措施 | 4分 | 对本招标项目的质量保证措施、进度保证措施基本合理的得基本分2.0分，评标委员会根据其质量保证措施、进度保证措施的合理性和可行性酌情加分，优秀的加2.0分，较好的加1.0分，一般的加0.0分。 |
| 价格 评议 （15分） | 价格评议 | 15分 | 1、评标基准价d d=bii 式中： bi--为本次有效投标人的评标价。 i--参与评标基准价计算的投标人数量。 2、投标报价的偏差率F F=100% ×(bi-d)/d F——偏差率。 bi——投标人评标价 d——评标基准价 3、评标价得分Pi Pi=P−F×100×E 式中： Pi--投标人评标价得分； P--评标价所占的百分比权重，P＝15； F--偏差率； 若F≥0，则E=0.3；若F＜0，则E=0.1。 |

备注：

1. 投标报价低于最高限价的50％时，评标委员会有权要求对该投标报价进行低价评审，且投标人须当场说明低价情况及成本组成并提供相关证明材料。若评审委员会认定其为不合理低价，则视为无效投标报价。

2.投标总报价中应包含暂定金（如有）。

评标办法

第一条  依据《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，结合本项目招标文件要求，制定本评标办法。

第二条	评标工作遵循公平、公正、科学、择优的原则。任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

第三条	本次评标采用综合评估法 II，对所有投标人的投标文件进行综合评审和比较，提出中标、废标或重新招标等评标意见，编写评标报告。

第四条	评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员由根据投标人须知第 6.1.1项确定的评标专家库中抽选的专家和招标人代表组成。

第五条	评标工作按以下程序进行：

（1）资格审查；

（2）初步评审；

（3）澄清（如果需要）；

（4）详细评审；

（5）编写评标报告。

第六条	资格审查：评标委员会首先对投标人提交的资格审查表进行评审，只有通过资格审查各项强制性资格标准（包括资质、业绩、人员、信誉及其他要求（如有）等条件）的投标文件，才能进入下一步评标程序。通过资格审查的标准包括：

(1)投标人具备有效的营业执照、资质证书和和基本账户开户许可证；(2)投标人的资质等级符合招标文件投标人须知前附表附录1的规定；(3)投标人的类似项目业绩符合招标文件投标人须知前附表附录2的规定；(4)投标人的主要人员资格符合招标文件投标人须知前附表附录3的规定；(5)投标人的信誉符合招标文件投标人须知前附表附录4的规定；(6)投标人的其他要求符合招标文件投标人须知的规定。评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。

第七条	初步评审：评标委员会对通过资格审查的投标文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的，作废标处理。

投标文件通过初步评审的标准为：

(1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：

(2)投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章齐全，符合招标文件规定：

投标函的内容应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人单位章(本页正文内容已加盖单位章的除外)。

(3)投标人按照招标文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标保证金：

a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额；

b.若采用电汇，投标人在投标人须知前附表规定的时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户一次性汇入招标人指定账户；

c.若采用银行汇票，则应由投标人开立基本账户的银行出具。银行汇票应单独密封随投标文件一起递交，银行汇票的复印件装订在投标文件之中；

d.若采用银行保函，银行保函的格式、开具保函的银行、银行保函的有效期均满足招标文件要求，且银行保函原件装订在投标文件的正本之中。

(4)投标人法定代表人的授权代理人，需提交法定代表人的授权人和被授权人均在授权书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名；

(5)投标人以联合体形式投标时，投标人按照招标文件提供的格式签订了联合体协议书，明确了联合体牵头人及各成员单位的责任及工作范围，且符合第二章“投标人须知”第 1.4.2项规定；

(6)投标人按第六章“投标文件格式”的规定填写了“拟分包项目情况表”，且符合第二章“投标人须知”第1.11款规定。

(7)投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。

(8)投标文件未附有招标人不能接受的条件。评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.2.1项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。

第八条 澄清：在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

第九条 详细评审：评标委员会只对通过初步评审的投标人的投标文件进行详细评审。评标委员会按评标办法前附表规定的评标细则进行评分，并计算出综合得分。

第十条	评标委员会成员应当按照评标细则的规定，独立评分并署名。评标委员会应当按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。如最终得分相同时，则取投标文件第二卷（技术文件）得分较高的优先。

# 第四章  合同条款及格式

岷江（龙溪口枢纽至宜宾合江门）航道整治一期工程新开河滩群物理模型试验研究

技  术  服  务  合  同  书

合同编号：      川交勘设采购（水）（20   ）合字第   号

工程名称：

工程地点：

委托方（甲方）：      四川省交通勘察设计研究院有限公司

受托方（乙方）：

签订地点：

年   月

甲方：四川省交通勘察设计研究院有限公司

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》及与本项目行业有关的法律法规，以及

项目的《招标文件》，乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《招标文件》、《投标文件》、《中标通知书》等均为本合同的组成部分。甲乙双方经协商一致，订立本合同，共同遵守。

- 项目基本情况

岷江（龙溪口枢纽至宜宾合江门）航道整治一期工程，涉及航道里程47km，整治滩险13处，航道建设标准为内河Ⅲ-（3）级，航道尺度为2.4×60×500m，设计代表船型为1000t级机动驳，设计最低通航水位采用龙溪口下泄900m3/s流量时对应水位，建设内容包括航道整治工程、航标工程、信息化系统工程、航行水尺及维护船艇等配套工程。

- 工作内容

- 1、乙方按照国家现行相关的法律法规、条例、规范和标准规定的内容和深度，完成新开河滩群约10km河段（见附图一）的河工物理模型试验研究，并对提交的成果质量负责，乙方的试验研究应解决如下问题（包括但不限于）：1）研究上游枢纽建成后工程河段河床下切对航道的影响，并提出相应措施；2）研究并提出工程河段船舶上滩水力指标和最大通航流量；3）研究上游来水来沙对工程河段航道的影响，验证设计提出的整治线宽度、整治高度、整治流量等设计参数的合理性；4）研究工程河段整治建筑物水毁情况，提出增强整治建筑物耐久性的措施，并提出适应岷江下段整治建筑物结构设计的流速标准；5）研究并提出工程河段整治建筑物结构设计标准；6）研究上游电站下泄非恒定流对通航的影响，并提出相应措施。

- 2、乙方完成本合同的工作内容应当向甲方提交以下成果文件：

- 1）

- 2）

- 3）

- 3、以上成果文件包括纸质版   份，电子版   份（U盘或光盘）。

- 项目工期

满足设计要求。

- 服务费用及支付方式

1、本合同总费用（含税费及审查会务费）为￥       元（大写：       ），包干使用。上述费用包含乙方完成本合同内容所需的人工、器械设备、交通差旅费、税费、专题费等所有相关费用，在合同期内不做调整。

2、合同经费支付方式。

（1）合同签署后28天内，且乙方向甲方缴纳履约保证金后，甲方向乙方支付合同费用的20 %，即￥      元（大写：      ）；

（2）乙方向甲方提交中间成果后，甲方向乙方支付合同费用的20 %，即￥      元（大写：      ）。

（3）乙方向甲方提交通过验收后的正式成果文件后，甲方向乙方支付合同费用的40 %，即￥      元（大写：      ）。

（4）本项目初步设计通过主管部门审查且取得初步设计批复文件，并且主合同全部到款后，甲方向乙方支付合同费用剩余的20 %，即￥      元（大写：      ）。

（5）乙方申请支付时向甲方提出书面付款申请，出具正式的增值税专用发票，并提供满足支付条件的证明资料，甲方通过银行转账方式向乙方付款。

- 履约保证金

1、中标通知书发出后且合同签订前乙方以银行转账方式向甲方交纳合同价的10%，即人民币¥       元（大写：     ）作为本合同的履约保证金。

2、履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能履行合同义务而蒙受的损失。

3、本项目初步设计获取批复，乙方无违约行为且乙方向甲方提供正式成果资料后一次性无息退还。

- 甲方权利义务

1、甲方应按本合同规定的内容，在乙方工作开始前向乙方提供满足工作开展需要的甲方已有的工程主要涉及图纸及设计说明书资料等基础资料；

2、收到乙方提交成果资料后及时组织评审；按合同规定及时支付合同价款，确保技术服务工作顺利进行；

3、不得擅自修改乙方提供的数据成果，维护乙方工作成果；

4、为设计及其他单位提供本合同成果时，应在相应的合同中规定第三方不得将本成果用于本合同以外的其他工程。

- 乙方权利义务

1、乙方应按本合同第三条规定的合同工期完成研究工作并按时提交合格成果。成果的质量符合现行有关规范、规程和本合同规定的技术要求，参加评审，并负责原工作范围内的修改完善；

2、定期向甲方汇报工作进展情况及存在问题；

3、对于甲方提供的文件资料和数据，或在本合同履行过程中所接触的有关本项目特殊技术内容和资料，乙方及乙方人员应严格遵守保密的责任和义务。基础资料除甲方已有的资料外，其它资料由乙方自行收集；

4、乙方在使用涉密资料的过程中应妥善保管，严禁泄密资料丢失、转借、转让、公开展示和销售，乙方对存有和使用涉密资料的计算机必须与互联网物理隔断，并设置开机口令，并定期更换，确保涉密数据的安全，乙方在使用涉密资料的过程中，甲方有权利对乙方的保密安全措施进行定期检查和监督，并提出整改意见；

5、若甲方要求增加工作量时，应积极配合，并完成相应工作，其费用视工作量的大小由双方另行商议；

6、乙方在合同履行过程中应文明、安全作业，应当进行安全教育和技术培训后上岗，在工作中发生的一切费用和可能发生的机具、人员和第三人安全责任事故造成的一切损失，概由承接方自行承担，委托方不承担任何安全责任。

7、甲方单位已获得中国质量认证中心QES三标体系认证。乙方在工作职责内，注意遵守环境及职业健康安全方面的相关法律法规要求。

- 知识产权

1、乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

2、若有侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权产生的一切法律后果由乙方负责。

- 无产权瑕疵条款

1、乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

- 违约责任

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2、因甲方未按约定时间提交资料，乙方可据此顺延交付委托成果，并不承担违约责任。

3、因甲方逾期付款，逾期一日按应付金额的万分之五向乙方支付违约金，累计不超过合同价的10%。

4、如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

5、乙方对报告成果文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，并承担由此产生的所有损失。

6、由于乙方自身原因，延误了按本合同第三条规定的交付时间，每延误一天，应扣减该项目应收委托费的万分之五，累计不超过合同价的10%。

7、甲方单方面终止合同，甲方已支付的款项不予退回，乙方根据已完成的工作量向甲方结算。

8、乙方单方面终止合同，退还甲方所有费用，并按合同价20%的费用作为赔偿金。

9、任何一方违反本合同约定的，除按照本合同的约定承担违约责任外，还应当承担因违约给守约方造成的经济损失，包括直接经济损失和因追究违约方的责任所产生的诉讼费、仲裁费、保全费、律师费、保全担保费、公告费、查询费、交通差旅费、公证费等。

- 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

- 解决合同纠纷的方式

双方因履行本合同而发生的或与本合同有关的一切争议，应协商或在有关主管部门主持下调解解决。协商、调解不成的，任何一方可将争议提交成都仲裁委员会裁决。

- 附则

1、未尽事宜经双方协商后签订补充协议，所签的补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位鲜章后生效。

3、本合同自双方签字盖章即生效，双方履行完成合同约定的全部义务后，本合同终止。

4、本合同一式捌份，甲、乙双方各持肆份。

- 附件

1、廉洁承诺合同

2、工作安全责任书

| 甲方：四川省交通勘察设计 研究院有限公司 法定代表人： （或授权人） 经 办 人： 联系电话：028-86912600 单位地址：成都市太升北路35号 开户银行：中国建设银行成都第二支行 帐 号：51001426208050125148 纳税人识别号：915100004507153881 日 期：20 年 月 日 | 乙方： 法定代表人： （或授权人） 经 办 人： 联系电话： 单位地址： 开户银行： 帐 号： 纳税人识别号： 日 期：20 年 月 日 |
| --- | --- |

附件1：

廉 洁 承 诺 合 同

甲方：（全称）

乙方：（全称）

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和地方廉政建设的规定，    (以下称甲方)与   (以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。

（二）严格执行项目承包合同，自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报、建议给予处理，并有权要求告知处理结果。

第二条  甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受甲方财物；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员不得在乙方兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

第三条  乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）乙方不得擅自与甲方工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得在本项目中与第三方发生任何行贿受贿行为。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本协议第一、三条。根据具体情节和造成的后果，甲方有权对乙方采取以下一种或多种处理办法：

1、终止双方已签定的所有合同；

2、追究乙方合同其他违约责任；

乙方无条件接受甲方处理意见并承担给甲方造成的损失，全额返还用不正当手段获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条 其他

本合同作为                  合同的附件。

本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲方、乙方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

（此页无正文）

甲方：      （盖章）          乙方：  （盖章）

法定代表或：　　　　        　法定代表或

委托代理人（签字）：          委托代理人（签字）：

甲方监督单位(全称)(盖章)        乙方监督单位(全称)(盖章)

时间：20   年   月   日

附件2

工作安全责任书

为在         中创造安全、高效的工作环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包方      （以下简称“甲方”）与承包人      （以下简称“乙方”）特此签订工作安全责任书：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时工作，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对乙方工作现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按工作人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方应在工作时保障公路及水上交通安全，若因工作原因造成车辆或船舶和行人的安全事故均有乙方负责。在工作时，存在安全隐患，需要封闭道路则乙方自行与当地政府联系。

5．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

6．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加工作的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员。经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。工作现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

7．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有工作人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

8．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。工作负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

9．所有工作机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

10．工作中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，工作现场必须具有相关的安全标志牌。

11．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

12. 乙方在合同履行过程中应文明、安全施工，应当进行安全教育和技术培训后上岗。在工作中发生的一切费用和可能发生的机具、人员和第三人安全责任事故造成的一切损失，概由承接方自行承担，委托方不承担任何安全责任。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同作为        的附件。

本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲方、乙方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

（此页无正文）

甲 方：  （盖章）                     乙 方：（盖章）

法定代表人或                                     法定代表人或

其授权的代理人（签字）：                   其授权的代理人（签字）：

时间：20   年   月   日

# 第五章  技术要求

一、项目概况

岷江（龙溪口枢纽至宜宾合江门）航道整治一期工程，涉及航道里程47km，整治滩险13处，航道建设标准为内河Ⅲ-（3）级，航道尺度为2.4×60×500m，设计代表船型为1000t级机动驳，设计最低通航水位采用龙溪口下泄900m3/s流量时对应水位，建设内容包括航道整治工程、航标工程、信息化系统工程、航行水尺及维护船艇等配套工程。

二、工作内容

2.1本次招标范围为岷江（龙溪口枢纽至宜宾合江门）航道整治一期工程新开河滩群物理模型试验研究 。工作内容（包括但不限于）：物理模型试验研究：新开河滩群约10km河段（见附图一）的河工物理模型试验工作，包括：定床试验和动床试验。主要工作内容如下：1、浅滩演变与碍航特性分析，确定整治原则和方法；2、模型制作与验证试验；3、天然水流特性试验，进一步认识滩性；4、设计方案试验，提出技术可行、经济合理的比选方案；5、比选方案试验，结合其它专题成果和本工程其他滩段设计成果的推荐方案，提出新开河滩群的比选方案；6、推荐方案试验，对比选方案进行动床试验，提出本滩段的推荐方案。服务周期：满足设计要求。

2.2物理模型试验研究工作内容

新开河滩群约10km河段（见附图一）的河工物理模型试验研究应解决如下问题（包括但不限于）：1、研究上游枢纽建成后工程河段河床下切对航道的影响，并提出相应措施；2、研究并提出工程河段船舶上滩水力指标和最大通航流量；3、研究上游来水来沙对工程河段航道的影响，验证设计提出的整治线宽度、整治高度、整治流量等设计参数的合理性；4、研究工程河段整治建筑物水毁情况，提出增强整治建筑物耐久性的措施，并提出适应岷江下段整治建筑物结构设计的流速标准；5、研究并提出工程河段整治建筑物结构设计标准；6、研究上游电站下泄非恒定流对通航的影响，并提出相应措施。

三、技术标准

国家或行业相关的规范及法律法规。

四、基础资料

2017年洪、中、枯三次原型观测资料，其它资料由物理模型试验单位负责自行收集。

四、技术要求

物理模型试验研究

本次水流泥沙物理模型试验需满足《内河航道与港口水流泥沙模拟技术规程》（JTS-T 231-4-2018）的相关要求。

五、成果提交（包括且不限于）

物理模型试验研究

提交物理模型试验研究报告（含附图）纸质版8套，电子版2套。

六、提交成果要求：符合国家或行业相关的规范及法律法规要求。

附图1 新开10km河滩群

# 第六章  投标文件格式

(项目名称)招标

投  标  文  件

第一卷	商务文件

投标人：               (盖单位章)

年    月    日

目录

一、投标函；

二、法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书； 三、联合体协议书（如有）；

四、投标保证金；

五、拟分包项目情况表； 六、资格审查表；

七、其他材料。

一、 投标函

致：	（投标人全称）

1.  经现场踏勘和研究            (项目名称)招标文件的要求、合同条款、规范和其它有关文件（含第    号 至第    号补遗书）后，我方就招标文件约定的工作及相关服务进行投标，投标价见报价清单。

2.  一旦我方中标，我方保证在收到中标通知书后     天内开始工作，并在合同书所规定的时间内完成通知要求的任务，提交合格成果。

3.  项目负责人姓名：        性别：       年龄：       现任职务：        职 称：        。

4.  如果我方中标，我方将按照规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。

5. 我方承诺在本投标文件有效期内，本投标函对我方具有约束力，并随时接 受中标。

6. 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标函是我们双方合同 的组成部分。

7.  我方以金额为人民币       	万元的投标保证金递交。

8. 在此我方郑重承诺：我方将按发包人的要求提供高质量的后续服务，后续 服务的承诺为                                      。

投 标 人： 	(盖单位章) 法定代表人或其委托代理人： 		(签字       或签章)

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年 	月   日

二、法定代表人身份证明或授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称： 				 单位性质：

地址： 				  成立时间： 	 年 	月 	日

姓名：       (法定代表人亲笔签字) 性别：	 年龄：

职务： 	 系 	 (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人： 	(盖单位章)

年 	月 	日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

(二) 授权委托书

本人 	(姓名)系 	(投标人名称)的法定代表人，现委托 	(姓 名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、 撤回、修改 			(项目名称)投标文件、 签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 	。 代理人无转委托权。

投标人： 	(盖单位章)

法定代表人： 	(签字)

身份证号码：

委托代理人： 	(签字)

身份证号码：

年  	月  	日

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子 制版签名；

三、联合体协议（如有）

（所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加    （项目名称）招标的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1．        （某成员单位名称）为      （联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事物，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带任务。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或签章）

成员一名称：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字或签章）

成员二名称：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字或签章）

…………

年      月      日

四、投标保证金

致：	（招标人名称）

我单位参加           (项目名称)招标的投标，根据招标文件的要求，我单位现递交投标保证金大写:_____万元整（￥____万元），作为履行招标文件中规定义务的担保。

投标人如有下列情况，招标人将有权没收投标人的投标保证金。

（1） 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2） 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（3） 投标人弄虚作假，骗取中标的。

附:网上缴纳投标保证金的银行支付凭证复印件、人民银行颁发的基本存款帐户开户许可证复印件。

缴纳投标保证金的银行支付凭证复印件粘贴处

投 标 人：	（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：	（签字或签章）

年	月	日

五、资格审查表

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 资质等级 |  |  | 其中 | 高级工程师 （高级经济师） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工程师（经济师） |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:在本表后应附企业法人营业执照副本(全本)的复印件、资质证书副本(全本)的复印件、基本账户开户许可证的复印件。上述所有执照、证书 复印件均应加盖申请人单位章。

（二）	拟委任的主要人员汇总表

| 姓名 | 年龄 | 拟在本项目中 担任的职务 | 技术职称 | 工作年限 | 类似工作经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.本表填报的人员应满足投标人须知前附表附录 3 的要求。

2.本表后应附投标人所属社保机构出具的拟委任的主要人员参加社保的有效证明材料(并加盖社保机构单位章)或投标人注册地的主管部门出具的该投标人属事业法人位尚不具备社保证明材料的证明文件并由投标人注册地的主管部门出具的拟委任的主要人员是投标人本单位职工的书面证明材料。

（三） 主要人员资历表

| 1. 一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 学位 |  |  | 身份证号码 |  |
| 职称 |  | 为投标人服务时间(年) |  |  |  |  | 在本合同中拟任职 |  |  |  |
| 学历 | 年毕业于 （学校） （专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 负责过的主要工程（类型和金额） |  |  |  |  |  |  | 该项目中任职 |  | 备注 |
| 3. 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 目前承担的任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 本表人员应与表(二)中所列人员相一致，附拟委任的主要人员的身份证、学历证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书(如注册工程师执业证书等)的复印件。

2. 项目负责人还应提供其担任类似项目的项目负责人的相关业绩证明材料的复印件，该业绩证明材料可以是合同书，也可以是发包人或主管部门出具的书面证明材料。

(四)近年完成的类似项目情况表

| 起讫时间 | 项目概况 | 发包人名称 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：必须附清晰可见的合同复印件及批复文件。

七、其他资料

(项目名称)招标

投	标	文 件

第二卷  技术文件

投标人：                 (盖单位章)

年 	月 	日

八、技术建议书

格式自理

(项目名称)招标

投	标	文 件

第三卷  报价文件

投标人：                 (盖单位章)

年 	月 	日

目  录

一、报价函

二、报价清单说明

三、报价清单表

四、报价清单汇总表

一、 报价函

（招标人全称）：

1.经现场踏勘和研究 	  (项目名称)招标文件的全部（含第   号至第    号补遗书）后，我方就上述招标范围及相关服务进行投标，其中投标报价为人民币：      元（大写：     ）；工期：      。

2.一旦我方中标， 我方保证在收到中标通知书规定的期限内与你方签订合同协议书，并在合同书所规定的时间内完成合同要求的相关工作内容。

3.项目负责人姓名： 	 年龄：    现任职务：       职称： 	。

4.我方承诺在本投标文件有效期内，本投标函对我方具有约束力，并随时接受中标，完成合同约定的内容完成可行性研究及勘察设计任务。

5.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6.我方以金额为人民币    	万元的投标保证金与本投标函同时递交。

投   标  人：                       (全称并盖公章)

法定代表人或其委托代理人：               (签字或签章)

地       址：

网       址：

电       话：

传       真：

邮 政 编 码：

日期：    年   月    日

二、报价清单说明

格式自理，必须明确报价组成及依据

三、报价清单表

四、报价清单汇总表

投标保证金一般不超过投标报价的 2%，投标保证金的金额应符合国家有关规定。