目       录

第一章  招标公告	1

1. 招标条件	1

2. 项目概况与招标范围	1

3. 投标人资格要求	2

4. 招标文件的获取	2

5. 投标文件的递交	2

6. 发布公告的媒介	3

7. 联系方式	3

第二章  投标人须知	4

1. 投标须知前附表	4

2. 投标人须知	6

3. 投标文件	11

※4. 投标文件无效的情形	13

5. 开标、评标和定标	13

6. 签订合同	14

7. 重新招标	14

第三章  合同条款（格式）	16

劳务采购协议(格式)	17

安全生产合同	34

廉政合同	37

第四章  评标办法（综合评估法）	40

1. 总则	40

2. 评标程序和评审标准	40

第五章  投标文件格式	44

- 第一章  招标公告

省道434线康定榆林经磨西至猫子坪公路改建工程一标段初设

钻探劳务（第二次）招标公告

## 1. 招标条件

本招标项目省道434线康定榆林经磨西至猫子坪公路改建工程一标段初设钻探劳务，招标人为： 四川省交通勘察设计研究院有限公司 ，采购资金为 自筹资金 。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：四川省甘孜州康定-泸定

2.2 工程概况：本项目路线全长55.261km(短链586m)，本标段（K0+000～K24+000）全长24km。起于项目设计起点K0（康定新城转盘以南），采用二级公路标准，60km/h设计速度，路基宽度为8.5m，桥梁宽度为9.5m。含桥梁1760m/6座，含隧道14755m/1座，桥隧比68.8%。

2.3 规模：二级公路，本标段长度约24公里。本次为初步设计阶段勘察。

2.4标段划分：整个勘察项目为一个标段。

2.5 计划工期：自发出工作通知单次日起40日历天。

2.6 招标范围：整个勘察项目的机械岩芯钻探及相应原位测试劳务工作。工作量如下：

①单孔深度0＜H≤50m (注：H为单孔深度，下同)，陆域钻孔（地层包括细粒土、粗粒土、基岩，下同），预估工作量为1410 m；②单孔深度50＜H≤100m，陆域钻孔,预估工作量为60 m；③单孔深度100＜H≤300m，陆域钻孔,预估工作量为 150 m；④单孔深度300＜H≤600m，陆域钻孔,预估工作量为400 m；⑤压水试验，预计数量为5段。预估钻探工作量合计：钻探2020m，压水试验5段。

实施过程中，工程量可能会根据实际情况进行调整。

## 3. 投标人资格要求

※3.1投标人包括但不限于进入四川省交通勘察设计研究院有限公司外部采购合格供应商目录单位。

3.2本次招标要求投标人须具备劳务类（工程钻探、凿井）或劳务类（工程钻探）资质，具有至少一个近三年类似钻探劳务项目业绩，并在人员、设备、资金等方面具有承担中标标段施工的能力。

3.3本次招标不接受联合体投标

3.4法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目投标。否则，相关投标均无效。（控股关系，指其出资占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份比例虽然不足百分之五十，但其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东）。

## 4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于2020年7月21日至2020年7月26日（北京时间，下同），在四川省交通勘察设计研究院有限公司官网（http：//www.scodi.cn）上自行下载招标文件电子版。

4.2 招标文件为免费获取。

## 5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年8月3日10时30分，地点为太升北路35号一楼会议室（本项目开标室）。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

## 6. 发布公告的媒介

本次招标公告在四川省交通勘察设计研究院有限公司官网（http：//www.scodi.cn）上发布。

## 7. 联系方式

招标人：四川省交通勘察设计研究院有限公司

地  址：成都市青羊区太升北路35号

联系人：张先生        联系电话：188080523778

2020年7月21日

第二章  投标人须知

## 1. 投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 省道434线康定榆林经磨西至猫子坪公路改建工程一标段初设钻探劳务 |
| 2 | 建设地点 | 四川省甘孜州康定-泸定 |
| 3 | 资金来源 | 招标人自筹 |
| 4 | 工程概况 | 二级公路，本标段长度约24公里。本次为初步设计阶段勘察。 |
| 5 | 招标范围 | 整个勘察项目的机械岩芯钻探及相应原位测试劳务工作，共划分为一个标段①单孔深度0＜H≤50m (注：H为单孔深度，下同)，陆域钻孔（地层包括细粒土、粗粒土、基岩，下同），预估工作量为1410 m；②单孔深度50＜H≤100m，陆域钻孔,预估工作量为60 m；③单孔深度100＜H≤300m，陆域钻孔,预估工作量为 150 m；④单孔深度300＜H≤600m，陆域钻孔,预估工作量为400 m；⑤压水试验，预计数量为5段。预估钻探工作量合计：钻探2020m，压水试验5段。 实施过程中，各地层工程量可能会根据实际情况进行调整。 |
| 6 | 质量等级标准 | 达到国家标准要求和本招标文件内的技术质量要求。 |
| 7 | 工期要求 | 自发出工作通知单次日起40日历天 |
| 8 | 投标资格要求 | 投标人：包括但不限于进入四川省交通勘察设计研究院有限公司外部采购合格供应商目录单位。 |
|  |  | 投标人:独立法人，应具有劳务类（工程钻探、凿井）或劳务类（工程钻探）资质（提供营业执照、资质证书）。 |
|  |  | 业绩：具有至少一个钻探劳务类似项目业绩（须提供钻探劳务合同复印件）。 |
| 9 | 限制投标的情形 | 有下列情形之一，不得在本项目中同时投标： ①法定代表人为同一人； ②存在控股、管理关系的不同投标人。 （控股关系，指其出资占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份比例虽然不足百分之五十，但其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。） |
| 10 | 投标报价方式 | 详见2.2投标报价说明。 本项目设最高限价（本项目所涉及地层见“第二章 2.8.3条”表1）： ①单孔深度0＜H≤50m，陆域钻孔,最高限价为452 元/m；②单孔深度50＜H≤100m，陆域钻孔,最高限价为571元/m；③单孔深度100＜H≤300m，陆域钻孔,最高限价为763元/m；④单孔深度300＜H≤600m，陆域钻孔,最高限价为1266元/m；⑤压水试验，最高限价为631元/段。 限价表详见“第四章2.3.1节”，超出最高限价为无效标。报价单位精确到元。 |
| 11 | 投标有效期 | 投标截止期结束后60天 |
| 12 | 标书获取时间 | 发放时间：2020年7月21日～2020年7月26日(自行下载招标文件电子版) |
| 13 | 踏勘现场 | 自行踏勘现场 |
| 14 | 投标质疑 截止时间 | 时间:2020年7月27日 12:00 |
| 15 | 招标文件 答疑时间及地点 | 时间:2020年7月27日 14:30～18:00 答疑地点：成都市青羊区大安中路65号（一号楼四楼岩土勘察设计分院会议室）。 |
| 16 | 招标文件获取 | ①在四川省交通勘察设计研究院有限公司官网（http：//www.scodi.cn）上自行下载招标文件电子版； ②如有补遗，请投标人自行下载，招标人不另行通知。 |
| 17 | 投标文件提交截止时间及地点 | 截止时间:2020年8月3日 上午10:30 地点: 太升北路35号一楼会议室（本项目开标室） |
| 18 | 开标时间及地点 | 开标时间：同投标截止时间 地点: 太升北路35号一楼会议室（本项目开标室） |
| ※19 | 投标文件无效的情形 | ①法定代表人或其委托代理人未到现场（法定代表人参与开标时，须提供营业执照、法定代表人身份证明书；委托代理人参与开标时，须提供营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书；以上资料均应加盖单位公章）。 ②法定代表人或其委托代理人无法出示身份证原件。 ③投标人在“投标文件开标记录确认表”中未签字确认。 ④标书未按要求装订。 |
| 20 | 中 标 | 经评标专家小组评审确定的投标人 |
| 21 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：银行转账（基本账户） 投标保证金的金额：壹万元人民币 递交截止时间：2020年8月3日上午10:30（以投标人转出时间为准），开标时提供银行转帐凭证（凭证中须注明项目名称） |
| 22 | 履约担保 | 履约担保的形式：银行转账（基本账户） 履约担保的金额：预计合同总金额的5% |
| 23 | 招标人 基本账户 | 账户名称：四川省交通勘察设计研究院有限公司 开户行：中国建设银行成都市第二支行 账号：5100 1426 2080 5012 5148 |
| 24 | 中标候选人公示媒介 | 四川省交通勘察设计研究院有限公司官网 http：//www.scodi.cn/ |
| 25 | 联系人 | 联系人：张先生 电话： 18808052378 |

## 2. 投标人须知

2.1招标文件获取

2.1.1招标文件获取起止时间

电子版：2020年7月21日至2020年7月26日

2.1.2电子版招标文件获取网址

在四川省交通勘察设计研究院有限公司官网（http：//www.scodi.cn）上自行下载招标文件电子版。

2.2 投标报价说明

2.2.1投标人应根据本招标文件的规定、市场价格水平及其走势、投标人自身的管理水平和实力、施工组织设计等进行投标。

2.2.2本项目招标方不供应任何材料，投标价格中应包括但不限于孔内原位测试、施工设备、材料、人工、安全文明施工、进出场、修路、搬家、平场、青苗赔偿、管理、利润、风险、税金等和政策性文件规定的所有费用。

2.2.3注意事项：本项目不单独组织踏勘现场,需投标人自行踏勘。投标人应自行了解施工条件、风险等基本情况，合理报价。

2.3 费用结算方式：

结算总金额=∑（相应钻孔）验收合格的实际进尺×（相应钻孔）综合单价。

2.4 工程质量、安全要求

2.4.1本项目工程地质条件、工程技术和质量要求：详见2.9节。

2.4.2安全、文明等级要求：满足现场钻探施工的要求。

2.5 工期要求

自发出工作通知单次日起40日历天。

2.6 投标费用

投标人对在投标活动中的有关准备工作、踏勘现场、编制和递交投标书等一切费用，均由投标人自理。无论投标人是否中标、中标结果如何，招标人对投标人均不承担任何费用和责任。

2.7 招标文件组成

招标文件是招标、投标和中标后签订工程承包合同的有效依据，对招投标双方都具有同等的约束力。

2.7.1招标文件及补充文件

2.7.2招标答疑纪要及澄清文件（若有）

2.8 工程概况

2.8.1勘察区位置

省道S434 线康定榆林经磨西至猫子坪公路改建工程一标段起于康定新城榆林路转盘以南，位于综合广场南侧途经新榆林村，沿榆林河谷西岸行进，在老榆林村外缘设置隧道穿越雅加埂，于两河口附近出洞，路线全长24km。全线含桥梁1760m/6 座，含隧道14755m/1 座，桥隧比为68.8%。

图1   项目地理位置图

2.8.2供水条件

本项目线路覆盖范围较广，工程区总体地表水发育一般，投标人需由自行寻找水源作为钻探用水。

2.8.3地质条件

沿线地表出露地层以第四系上更新统冰碛堆积漂（块）、碎石为主，零星覆盖坡洪积、冲洪积及崩坡积粗粒土，基岩岩性以花岗岩类为主，局部段出露二叠-三叠系变质岩。

| 系 | 统 | 组 | 符号 | 岩 性 特 征 | 揭露厚度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 四 系 | 全 新 统 |  | Qme 4 | 填土：褐黄色，松散～稍密状，干燥，成分主要为碎石，堆积年限较短。 | 1～10m |
|  |  |  | Qc+dl 4 | 碎块石：灰褐色、灰黄色、稍湿，结构稍密～中密状，充填角砾、粉质黏土等。 角砾：灰褐色、灰黄色、稍湿，结构稍密状，充填粉质黏土等。 | 5～35m |
|  |  |  | Qal+pl 4 | 卵漂石:杂色，稍密～中密状，稍湿～饱和，充填粉砂、粉土等。 | 3～40m |
|  |  |  | Qsef 4 | 碎块石（卵漂石）：杂色，稍密状为主，稍湿～饱和，充填砾石、粉砂、粉土等。 | 10～50m |
| 第 四 系 | 上更新统 |  | Qfgl 3 | 卵漂石:灰白色、红褐色，稍密～中密状，稍湿～湿，充填砾石、粉砂、粉土等。 | 5～50m |
|  |  |  | Qdl+pl 3 | 碎块石：灰褐色、灰黄色、稍湿，结构稍密～中密状，充填角砾、粉质黏土等。 角砾：灰褐色、灰黄色、稍湿，结构稍密状，充填粉质黏土等。 | 10～40m |
| 三叠系 | 中 统 | 杂谷脑组 | T 2z | 强风化砂岩：灰黄色，岩石风化强烈，岩体破碎。 | 0.5～2.5m |
|  |  |  |  | 强风化板岩：灰黄色、褐红色，岩石风化强烈，岩体破碎。 | 0.5～5.0m |
|  |  |  |  | 强风化灰岩：灰黄色，岩石风化强烈，岩体破碎。 | 0.5～1.5m |
|  |  |  |  | 中风化砂岩：灰褐色，细粒结构，层状构造，钙质胶结，胶结程度一般。 | 与板岩互层 |
|  |  |  |  | 中风化板岩:褐黄色，泥质结构，板状构造，泥质胶结，胶结程度一般。 | 与砂岩互层 |
|  |  |  |  | 中风化灰岩：灰色，隐晶质结构，层状构造，胶结程度较好，岩质相对较硬。 | 以夹层形式分布于砂板岩之间 |
| 二叠系 |  |  | P | 强风化片岩：灰褐色、灰白色，岩石风化强烈，岩体破碎。 | 0.5～10.0m |
|  |  |  |  | 强风化千枚岩：灰黄色，岩石风化强烈，岩体破碎。 | 0.5～10.0m |
|  |  |  |  | 强风化板岩：灰黄色，岩石风化强烈，岩体破碎。 | 0.5～5.0m |
|  |  |  |  | 中风化片岩：灰白色、灰褐色，泥质结构，片状构造，胶结程度较差。 | 与千枚岩、板岩呈互层状 |
|  |  |  |  | 中风化千枚岩：褐黄色、灰褐色，泥质结构，千枚状构造，胶结程度一般。 | 与片岩、板岩呈互层状 |
|  |  |  |  | 中风化板岩:褐黄色，泥质结构，板状构造，泥质胶结，胶结程度一般。 | 与片岩、千枚岩呈互层状 |
| 志留系 |  | 茂县群 | Smx1-3 | 强风化结晶灰岩：灰褐色、灰白色，岩石风化强烈，岩体破碎。 | 0.5～1.5m |
|  |  |  |  | 强风化大理岩：灰白色，岩石风化强烈，岩体破碎。 | 0.5～2.5m |
|  |  |  |  | 强风化千枚岩：灰黄色，岩石风化强烈，岩体破碎。 | 0.5～10.0m |
|  |  |  |  | 中风化结晶灰岩：灰灰色，隐晶质结构，层状构造，胶结程度较好，岩质相对较硬。 | 上段地层 |
|  |  |  |  | 中风化大理岩：灰白色，隐晶质结构，层状，胶结程度较好 | 中段地层 |
|  |  |  |  | 中风化千枚岩：褐黄色、灰褐色，泥质结构，千枚状构造，胶结程度一般。 | 下段地层 |
|  |  | 燕山期晚期 | γm5 | 强风化混合岩：灰白色、褐红色，岩石风化强烈，岩体破碎。 | 0.5～8.0m |
|  |  |  |  | 中风化混合岩：灰白色、褐红色，细粒结构，块状构造，岩质较坚硬。 |  |
|  |  | 印支期 | γβ5 | 强风化黑云母花岗岩：肉红色，岩石风化强烈，岩体破碎。 | 0.5～10.0m |
|  |  |  |  | 中风化黑云母花岗岩：肉红色、褐红色，细粒结构，块状构造，岩质较坚硬。 |  |
|  |  | 前震旦系 | γβ5 γO2 | 强风化花岗闪长岩：灰白色，岩石风化强烈，岩体破碎。 | 0.5～8.0m |
|  |  |  |  | 强风化斜长花岗岩：肉红色，岩石风化强烈，岩体破碎。 | 0.5～15.0m |
|  |  |  |  | 中风化花岗闪长岩：灰白色、褐红色，细粒结构，块状构造，岩质较坚硬。 |  |
|  |  |  |  | 中风化斜长花岗岩：肉红色、褐红色，细粒结构，块状构造，岩质较坚硬。 |  |

2.8.4预估工程量

本次招标设 1 个标段，钻探工作量详见表2（注：①表中所示基岩为项目区可能遇到的所有岩性。类似表格中均作此约定，不再赘述）；实施过程中，招标人有可能根据工程实际情况调整工程量。预估工作量见下表：

预估工作量表                        表2

| 序号 | 钻孔类型和地层岩性 |  | 预估工作量（米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0～50m，陆域钻孔，细粒土、粗粒土、基岩 |  | 1410 |  |
| 2 | 50～100m，陆域钻孔，细粒土、粗粒土、基岩 |  | 60 |  |
| 3 | 100～300m，陆域钻孔，细粒土、粗粒土、基岩 |  | 150 |  |
| 4 | 300～600m，陆域钻孔，细粒土、粗粒土、基岩 |  | 400 |  |
| 5 | 压水试验（段） |  | 5 |  |
| 合计 |  | 钻探（m） | 2020 |  |
|  |  | 压水试验（段） | 5 |  |

2.9工程技术和质量要求

2.9.1孔径要求：原则性终孔孔径≥Φ91mm，若需缩小终孔孔径须征得甲方现场地质人员同意。

2.9.2取芯工艺：双管取芯，应采用植物胶等有利于提高取芯质量的浆液为冲洗液。

2.9.3岩芯采取率与整理

①岩芯采取率在完整的岩层中不应小于90%，在破碎岩层、强风化岩层中不应小于65%，黏性土层中不应小于85%，砂类土层中不应小于65%，破碎岩层、碎石土层不应小于50%，断层破碎带等重点研究孔段应提高岩芯采取率，并不得遗漏对工程有重要影响的软弱夹层和滑动面等；对黏土、砂层、粉土等软弱层（带）应采取干钻等工艺采取原状土样；

②取出的岩芯应自上而下、从左至右按次序装箱或PVC管摆放，岩芯摆放顺序不得颠倒或任意拉长岩芯，基岩岩芯应清洗干净，且＞10cm的岩芯（基岩）须按规定用红油漆或记号笔在岩芯上进行编号，岩芯长度及编号要准确，每回次钻进采集的岩芯应及时填放岩芯牌（标明工点名称、钻孔编号、岩芯采集的深度、岩芯采取率、钻探回次编号和必要的地质描述），岩芯箱箱子规格要符合要求且结实，PVC管规格要符合要求且结实，钻孔岩芯应完好保存，岩芯应掩盖妥善保存，防止未验收被损坏及覆盖层、黏土岩等岩芯失水，待地质人员编录、拍照后，就地掩埋或异地保存。

2.9.4钻孔位置与垂直度

①钻孔应严格按照测量放孔位置实施，确有困难时需经现场地质人员同意后才能变更位置；

②钻孔垂直度为90°，顶角偏差不超过2°/100ｍ。

2.9.5相关测试、样品采集和包装

①按照相关技术要求钻探中覆盖层要进行原位测试，测试深度自孔深0.5m开始。原位测试要尽量保持连续性，如遇到漂石则采用钻探将其打穿后继续进行原位测试。覆盖层为细粒土时进行标贯试验，为粗粒土时进行N120动力触探试验,测试工作量不应低于粗粒土、细粒土钻探工作量的10%；；

②不同地层、不同岩性的岩石应分别取样，每种不得少于三组，每组单个样品长度不得小于15cm，直径不得小于75mm；黏土层，应采用取土器取原状样，每2m深度范围内应取样一组，用PVC管密封保存；

③若有需要，钻孔完成后配合进行孔内剪切波测试；

④对于深孔，由招标人技术人员指定孔段进行压水试验，压水试验采用吕荣法压水;

⑤若有需要，钻孔完成后配合进行声波测试、地应力测试等。

2.9.6简易水文观测及特殊情况

①在以清水为冲洗液的钻孔每班至少要测1-2次孔内水位，泥浆或植物胶护壁钻进的钻孔可以不测；

②一般钻孔须观测终孔水位；

③钻进时遇有涌水、漏水等现象应及时记录其孔深。

2.9.7孔深的测量

①每钻进10m、终孔后均要进行一次孔深测量；

②测量要使用合格的测量工具；

③终孔后由地质编录员或钻孔验收员在现场进行量测，实际孔深以终孔验收量测为准。

2.9.8原始班报表

①在现场用铅笔、钢笔或签字笔及时填写，真实准确；

②钻探班报表回尺深度与岩芯牌标示深度要相对应；

③班长、机长和记录员应亲笔签字，不得代签；

④班报表保持整洁，终孔验收合格并测量终孔稳定水位后移交现场地质人员。

2.9.9封孔及岩芯处理

①钻孔终孔验收合格后采用水泥砂浆封孔；

②对需要长期保存的钻孔岩芯，按照地质人员的指示搬移至岩芯库房。对不需要长期保存的岩芯，将岩芯及岩芯牌按顺序就地挖坑摆放，上覆盖塑料薄膜后盖土掩埋，盖土厚度不小于20cm。

## 3. 投标文件

3.1 投标文件至少应包括下列内容：

（1） 投标函

（2） 法定代表人身份证明书

（3） 授权委托书（若为法定代表人可不附此页）

（4） 投标人一般情况

（5） 主要人员简历表

（6） 劳动力计划表

（7） 拟投入本标段的主要施工设备表

（8） 项目业绩一览表（近三年已完工及在建项目）

（9） 施工方案

3.2 投标文件的编制

3.2.1投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.2.2投标文件正本壹份，副本贰份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标文件副本由其正本复制（复印）而成（包括证明文件），当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.2.3投标文件的正本与副本应分别装订成册。

3.2.4投标文件需签字的地方需本人签署，不得盖签名章。

3.2.5投标文件需盖章的地方，应加盖投标人公章。

3.2.6投标文件的正本和副本应采用粘贴方式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。

3.3 投标文件的密封与标记

3.3.1投标人应将投标文件的正本和副本统一密封在一个外层包封中，并在包封上按序写明“招标人：四川省交通勘察设计研究院有限公司”、 “投标项目:省道434线康定榆林经磨西至猫子坪公路改建工程一标段初设钻探劳务”、 “投标人的名称(     )”（并加盖投标人印章）。封皮上应注明“2020年8月3日 10 时 30 分前不得开启”字样。

3.3.2如果包封上没有按上述规定密封并加写标志，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。

3.3.3投标文件应在投标须知前附表第17项规定的投标截止时间前递交至投标须知前附表第18项规定地点。

逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

3.4 投标保证金
3.4.1投标人在递交投标文件的同时，须按投标须知前附表第21项规定的金额递交投标保证金。
3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3招标人与中标人签订合同后5日内，向中标人和未中标的投标人无息退还投标保证金。

3.4.4其他退还投标保证金的情形：

（1）投标文件提交截止时间，送达投标文件的家数不足三家；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的情形；

（3）经招标人研究后，否决所有投标的其他情形。
3.4.5有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到工作通知单后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

## ※4. 投标文件无效的情形

投标书有下列情况之一者，视为无效：

4.1 法定代表人或其委托代理人未到现场（①法定代表人参与开标时，须提供营业执照、法定代表人身份证明书；②委托代理人参与开标时，须提供营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书；③以上资料均应加盖单位公章）。

4.2 法定代表人或其委托代理人无法出示身份证原件。

4.3 投标人在“投标文件开标记录确认表”中未签字确认。

4.4 标书未按要求装订。

## 5. 开标、评标和定标

5.1开标

5.1.1 开标时间和地点

招标人投标须知前附表第17项规定的投标时间（开标时间）和地点公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人在递交投标文件时携带身份证原件准时参加。如证件不齐，招标人有权拒收其投标文件。

5.1.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、监标人等有关人员姓名；

（4）由投标人代表按本章第三条要求(招标文件密封要求相应条款)检查确认；

（5）按工作人员对投标文件的开启顺序当众开标（排名不分先后），公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（6）投标人代表、招标人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

5.2 评标

评标委员会（由5名评标专家组成，评标专家在招标人所设立的专家库中随机抽取）按照评标办法的规定，独立评分并署名，按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

5.3 定标

评标专家小组评审确定中标人。

## 6. 签订合同

6.1 中标人收到工作通知单后，应在5个工作日内向招标人缴纳履约保证金（详见投标须知前附表第22项规定）。本工程履约保证金在履行完合同规定的全部义务后30日内无息返还。

6.2 招标人和中标人自工作通知单发出之日起15个工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同；中标人无正当理由拒签合同的，视为自动放弃，并被清退出招标人合格供应商库，三年内不得参与招标人外部采购供应项目投标。

6.3 排名第一的中标候选人放弃后，招标人有权依次与后序排名的中标候选人签订合同，也可重新进行招标。

6.4 中标候选人未在规定的期限内提交履约保证金的，视为主动放弃中标资格，并被清退出招标人合格供应商库，三年内不得参与招标人外部采购供应项目投标。

## 7. 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（l）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）排名第一的中标候选人放弃中标，且招标人研究决定重新招标的。

第三章  合同条款（格式）

## 劳务采购协议(格式)

（□勘察劳务）

工 程 名 称：

工 程 地 点：

合 同 编 号：

资质证书等级：

发包人（甲方）：

供应商（乙方）：

签 订 日 期：

劳务采购协议

甲方（发包人）：

乙方（供应商）：

乙方基本信息：

统一社会信用代码

资质登记及专业类别

资质证书有效期

安全许可证有效期

法定代表人姓名

项目负责人姓名

依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及行业管理有关法律、法规和规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于甲方已承担 省道434线康定榆林经磨西至猫子坪公路改建工程一标段初设的 勘察工作 ，经招标采购，甲乙双方就 本项目的钻探劳务 工作事项达成一致，订立本协议。

第一条  目的

乙方根据本协议条款向甲方提供技术工人、工程技术人员和其他人员（以下简称派遣人员），完成本协议约定劳务内容，甲方向乙方支付劳务报酬。

第二条  工程名称、地点和劳务

2.1  工程名称：省道434线康定榆林经磨西至猫子坪公路改建工程一标段初设钻探劳务

2.2  工程地点：四川省甘孜州康定-泸定

2.3  工程范围及工作阶段：整个勘察项目的机械岩芯钻探及相应原位测试劳务工作

2.4  劳务工作内容：钻探劳务, 预计钻探工作量为    米，压水试验，预计工作量为    段。

2.5  劳务工作方式：     \

2.6  派遣人员：乙方应安排足够的具有相关专业技术和经验的人员完成本协议约定的劳务内容。

2.7  开展劳务工作的机械设备、交通设备和辅助材料由乙方自行解决。

第三条  质量和技术要求

3.1 质量要求：乙方应建立健全质量保证体系。工程质量合格率要求100%，因质量不合格产生的一切费用和责任由乙方负责。

3.2  乙方提供劳务服务的技术标准应满足以下规范性文件的规定：

3.2.1  《公路工程地质勘察规范》(JTG C20-2011)

3.2.2  《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009版）

3.2.3  《地质岩心钻探规程》（DZ/T0227-2010）

3.3  乙方提供的劳务工作应满足以下技术要求：

3.3.1孔径要求：终孔孔径≥Φ91mm，个别孔段确因地层困难或事故需改为75毫米终孔须征得现场技术人员同意；

3.3.2 岩芯采取率与岩芯摆放

①岩芯采取率在完整的岩层中不应小于90%，在强风化岩层中不应小于65%，黏性土层中不应小于85％，砂类土层中不应小于65%，破碎岩层、碎石土、卵石土层不应小于50%，断层破碎带等重点研究孔段应提高岩芯采取率，并不得遗漏对工程有重要影响的软弱夹层和滑动面等；对砂层、粉土等软弱层（带）应采取干钻等工艺采取原状土样；

②取出的岩芯应自上而下按次序装箱，岩芯摆放顺序不得颠倒或任意拉长岩芯，基岩岩芯应清洗干净，且＞10cm的岩芯(基岩)须按规定用红油漆或记号笔在岩芯上进行编号，岩芯长度及编号要准确，每回次应及时填放岩芯牌，岩芯箱箱子规格要符合要求且结实，钻孔岩芯应完好保存，待地质人员编录、拍照后，就地掩埋或异地保存。

3.3.3 钻孔位置与垂直度

①钻孔应严格按照测量放孔位置实施，确有困难时需经现场地质人员同意后才能变更位置；

②钻孔垂直度为90°，顶角偏差不超过2°/100ｍ。

3.3.4 相关测试、样品采集和包装

①钻探中覆盖层要进行原位测试，测试深度自孔深0.5m开始。原位测试要尽量保持连续性，如遇到漂石则采用钻探将其打穿后继续进行原位测试。覆盖层为细粒土时进行标贯试验，为粗粒土进行N63.5或N120动力触探试验；

②每个工点不同地层、不同岩性的岩石应分别取样，每种不得少于三组，每组单个样品长度不得小于15cm，直径不得小于75mm；黏土层，应采用取土器取原状样，每2m深度范围内应取样一组，用PVC管密封保存；

3.3.5 简易水文观测及特殊情况

①在以清水为冲洗液的钻孔每班至少要测1-2次孔内水位，泥浆或植物胶护壁钻进的钻孔可以不测；

②必须观测终孔水位；

③钻进时遇有涌水、漏水等现象应及时记录其孔深。

3.3.6 孔深的测量

①每钻进10m、终孔后均要进行一次孔深测量；

②测量要使用合格的测量工具；

③终孔后由地质编录员或钻孔验收员在现场进行量测，实际孔深以终孔验收量测为准。

3.3.7 原始班报表

①在现场用铅笔、钢笔或签字笔及时填写，真实准确；

②钻探班报表回尺深度与岩芯牌标示深度要相对应；

③班长、机长和记录员应亲笔签字，不得代签；

④班报表保持整洁，终孔验收合格并测量终孔稳定水位后移交现场地质人员。

3.3.8 封孔及岩芯处理

①钻孔终孔验收合格后采用水泥砂浆封孔；

②对需要长期保存的钻孔岩芯，按照地质人员的指示搬移至岩芯库房。对不需要长期保存的岩芯，将岩芯及岩芯牌按顺序就地挖坑摆放，上覆盖塑料薄膜后盖土掩埋，盖土厚度不小于20cm。

3.3.9钻孔深度

原则上钻孔实际深度应是设计孔深，钻孔终孔深度不得超过设计深度，超过的以设计深度计算，如有加深或提前终孔须通知地质人员。

第四条  协议文件的优先次序

本协议的相关投标文件、招标文件、协议履行过程中的往来函件等均为本协议的组成部分。构成本协议的文件可视为是能互相说明的，如果协议文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

4.1  协议书

4.2  工作通知书

4.3  甲方的技术要求

4.4  招标文件

4.5  投标文件

第五条  甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间

5.1  基础资料： 钻孔任务书

5.2  提交时间： 根据设计情况逐孔提出钻孔任务

第六条  劳务成果的验收及工期要求

6.1  劳务成果的验收

6.1.1本工程施工钻孔的验收，由甲方负责，乙方配合；

6.1.2乙方须在钻孔终孔前4小时内通知甲方进行验收，验收合格后方可起拔导管和转场搬迁，否则不予验收；

6.1.3验收结束后，甲方派驻现场人员填写单孔《钻孔终孔验收记录卡》，并经双方现场人员签字确认。

6.2  工期要求

自发出工作通知单次日起   日历天。

因甲方原因导致工作内容、工作范围或质量标准、工作量等发生变化，引起工期延误的，乙方工期可酌情顺延。

第七条  协议价款

7.1  本协议价款计价模式：单价协议。本协议价款为含税价格，适用增值税税率为   %。

7.2  价款金额：

本协议的单价为见下表；暂估数量为    。按照单价计算的暂计协议总价为人民币  元（大写：   元整）。最终协议总价根据乙方实际完成的工作量，并经甲乙双方现场技术人员签认的质量合格的数量，按本协议单价、结合本协议条款进行结算，签订结算协议。

单价表

| 序号 | 工作内容 | 预估工作量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0～50m，陆域钻孔，细粒土、粗粒土、基岩 | --（米） |  |
| 2 | 50～100m，陆域钻孔，细粒土、粗粒土、基岩 | --（米） |  |
| 3 | 100～300m，陆域钻孔，细粒土、粗粒土、基岩 | --（米） |  |
| 4 | 300～600m，陆域钻孔，细粒土、粗粒土、基岩 | --（米） |  |
| 5 | 压水试验（段） | --（孔） |  |
| 合计 | 钻探工作量 |  |  |
|  | 压水试验 |  |  |

7.3  本协议价款包括且不限于完成本劳务工作内容及其附属工作、辅助工作、缺陷完善工作等发生的所有人工及差旅费、进出场费、材料费、设施设备搬迁及运输费、设施设备使用及维修维护费、安全生产费、环保措施费、外业工作所需的用水用电用房、外部协调（如青苗补偿等）、场地环境及五通一平、保险费、管理费及利润、税金等，以及本协议明示或暗示的一切风险、责任和义务。

7.4  在本协议实施期间，本项目的协议价款不随国家政策调整或法规、标准及市场因素变化进行调整。

7.5  项目主合同变更导致的本协议价款增减调整：

7.5.1如果主合同所涉项目的工程规模与招标文件相比发生较大变化，导致本协议所涉及项目的工作量增加，乙方在完成相应的工作量后，应由乙方向甲方提出工作量变更及协议费用变更的申请，经甲方书面确认无异议后按合同约定支付给乙方。

7.5.2如果主合同所涉项目的工程规模与招标文件相比发生较大变化，导致本协议所涉及项目的工作量减少，甲方将按乙方的实际完成的工作量进行结算。

第八条  履约担保

8.1  本协议 有 履约担保。

8.2  乙方在收到甲方中标文件 5 天内，应向甲方提交履约担保，履约担保形式为履约保证金，即：暂计协议总价的 5 ％履约保证金，计    元。

8.3  在乙方履行完协议义务 30 天内，甲方无息退还履约保证金。

8.4  如乙方不能按期履行本协议约定义务或拖欠人工工资，甲方将视情况动用履约担保，以确保协议目标的达成，并不免除乙方的协议违约责任，同时将乙方剔除甲方供应商目录库。

第九条  支付方式

9.1  进度款支付采用分阶段按工程进度支付的方式结算；完工结算款在办理完完工结算后进行支付。支付时从进场次月开始，每次支付上月经现场验收的完成工作量相应经费的60%作为进度款；劳务工作完成并办理完工结算后, 乙方出具无拖欠民工工资承诺（全额支付农民工工资）,累计支付至完工结算金额的80%，劳务成果经验证通过并在办理完成终期结算支付表后30天内支付至终期结算金额的100%。

9.2  上述每一次付款，由乙方向甲方提出支付申请，提供满足支付条件的证明资料（含加盖乙方鲜章的已足额支付农民工工资的承诺函），经甲方审批同意后，向甲方出具批准金额的正式合法增值税专用发票，甲方审核无误后通过银行转账方式向乙方付款。

9.3  甲方在任何一期应付协议价款中抵扣乙方产生的违约金或赔偿金，若本协议费用已支付完毕，甲方应向乙方进行追偿，乙方应自动承担并向甲方支付相关费用。

9.4  鉴于本项目可能存在业主方和甲方资金调配等因素，进而导致甲方延迟付款等情形，乙方承诺予以谅解并放弃利息及其他索赔要求。

9.5  乙方已充分考虑到本项目存在的风险、意外情况及其他任何可能影响本项目工作的情形和所需费用，愿意承担相应风险和费用。乙方同意不因为无法预见的困难和费用而增加本协议约定的价格，若出现需要调整的情形，必须经甲方书面批准。

9.6  若乙方开具的增值税发票不规范、不合法、无效或涉嫌虚开，由此导致的一切责任由乙方承担。乙方应在甲方要求的时间内更换合法、有效的增值税发票；给甲方造成损失的，乙方还应赔偿由此产生的一切损失（包括但不限于甲方多支付的税金、滞纳金及罚款等费用）。

9.7  甲方按照本协议载明的乙方银行账户信息向乙方支付协议款项，乙方不得更改账户信息，也不得委托其他单位收取协议款项。若发生上述情形，甲方有权拒绝支付相应款项且不承担任何违约责任。

第十条  双方的权利与义务

10.1  甲方的权利与义务

10.1.1为保证双方顺畅沟通联系，甲方指定本项目联系人（联系人信息附后）。若甲方更换联系人，于更换之日通知乙方。

10.1.2 甲方负责项目管理，做好项目总体协调，检查督促乙方及时完成项目，及时完成成果的验收和确认等工作。

10.1.3 甲方按本协议第五条约定的内容，在约定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方不得要求乙方违反国家有关法律、法规及技术标准开展劳务工作。甲方逾期提交上述资料及文件的，乙方按本协议第六条约定的交付时间顺延相同时间。

10.1.4 甲方可随时对乙方进行履约检查，考察其人员到位、机械设备到场及其他履约情况，如乙方不能满足本协议要求，甲方有权对乙方无法胜任工作的人员提出更换，有权责成乙方整改或解除、终止本协议，由此产生的费用和损失由乙方承担。

10.1.5 甲方可随时对乙方的劳务服务过程及成果是否满足技术要求进行检查，如不能满足技术要求，甲方有权通知乙方及时整改或加快进度，由此产生的费用由乙方承担；若乙方整改后仍不能满足要求，甲方有权自行完成或委托第三方完成，由此产生的费用和损失由乙方承担，且甲方有权在本协议费用中直接扣除。

10.1.6 甲方可以书面形式通知乙方暂停全部或部分工作或者解除、终止本协议，一旦收到此类通知，乙方应立即安排停止工作并将费用和损失减到最小。否则，由此造成的费用及损失由乙方承担。

10.1.7 在协议履行期间，非乙方原因，甲方要求终止或解除协议的，甲方应认定乙方实际完成的工作量并支付相关费用，双方应签订补充协议明确解除协议的价款及支付方式等。

10.1.8 甲方应按本协议约定的金额和日期向乙方支付协议款项。

10.1.9 甲方要求乙方比协议约定时间提前交付成果时，须征得乙方同意，不得严重背离合理工作周期。

10.2  乙方的权利与义务

10.2.1 为保证双方顺畅沟通联系，乙方指定本项目联系人（联系人信息附后）。若乙方更换联系人，须征得甲方同意。

10.2.2 乙方负责组织完成本协议工作内容，做好项目联系沟通，接受甲方对其成果和服务的检查，服从甲方的检验和监督，及时提交成果，配合甲方组织的验收等工作。

10.2.3 乙方应按国家规定和协议约定的法律法规、技术规范、标准开展工作，按本协议第六条约定的内容及时间向甲方交付钻探成果（出现本协议约定的有关交付成果文件顺延的情况除外），并对钻探成果的质量负责。

10.2.4 乙方应保证有足够的专业技术人员和机械设备按时保质完成本协议约定的工作任务。

10.2.5 乙方应为己方人员购买保险，为派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。若因非甲方原因造成乙方人员、财产伤亡和损失的，由乙方自行与相关责任方或政府、保险机构协商解决。

10.2.6 协议生效后，乙方无正当理由要求终止或解除协议，甲方不予退还乙方的履约保证金，并将乙方列入甲方供应商库黑名单，且三年内不得参与我公司外部采购供应项目投标。

10.2.7 乙方应当严格按照安全操作规程完成本协议约定的工作任务，确保工作过程中的工作人员和他人的人身和财产安全。如因乙方原因造成人身或者财产损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

10.2.8 乙方应当保守在履行本协议过程中所知晓的甲方的未公开的商业和技术信息，未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式向任何第三方透露上述信息，否则，应赔偿由此给甲方造成的全部经济损失，构成犯罪的，甲方有权依法追究法律责任。

10.2.9 乙方不得将本协议内容的部分或者全部转包给其他人，否则甲方有权立即解除协议，追究乙方的违约责任。

10.2.10 乙方应严格自律，遵守国家、四川省及地区的法律法规及规章制度，尤其是安全、环境保护相关规定。由于乙方存在工期延误、质量标准、安全管理、环保措施、劳务用工违法违规问题等原因，甲方书面督促乙方整改无效的，甲方可向乙方提出解除本协议。

10.2.11 因乙方违约导致甲方提出解除本协议的，不予退还乙方的履约保证金，同时甲方只按照乙方已完成并验收工作量的70%进行结算支付。

第十一条  劳务作业人员管理

11.1  乙方法定代表人不能亲自签署相关文件资料的，应书面授权一名委托代理人实际履行协议义务并作为有效签字人。

11.2  乙方使用人员年龄不得超过55岁，身体健康状态符合本协议的劳务要求。

11.3  乙方负责与劳务人员签订劳动合同或协议，建立员工花名册并按要求报甲方备案，劳动合同或协议需严格遵守《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规的规定。

11.4  乙方提供的特种作业人员，应取得特种作业上岗操作证书。乙方应对劳务作业人员进行岗前业务培训和安全生产教育，考核合格后方可上岗。

11.5  乙方应配备相应的管理人员，加强对劳务作业人员的管理。

11.6  乙方应及时足额发放工资，并接受甲方的监督。乙方不得以任何理由和形式克扣员工工资，若乙方无理克扣或拖欠工资，甲方在垫付其应得工资后，除要求乙方向甲方支付垫付的全额工资外，有权要求乙方支付违约金，违约金为甲方垫付的人工工资金额的100%。

11.7  乙方负责为员工购买人身意外伤害保险并承担相关费用。

11.8  其他

第十二条  检查与验收

12.1  检查与验收标准：满足本项目主合同及业主和本协议要求。

12.2  甲方或甲方委托的第三方的验收并不免除乙方在本协议项下应承担的义务及其他责任。

第十三条  保密

13.1甲方所提供的资料中部分内容可能为国家规定的涉秘资料，乙方须按国家保密法及实施条例规定，在本单位内规范使用，严禁复制或在互联网上传输。乙方单位及个人不得利用职权、工作之便或采用其他手段向其他单位和个人擅自披露、传输或转让使用本成果资料。

13.2  双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本协议项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十四条  知识产权保护

14.1  甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的反映甲方要求或其他类似性质的成果文件的所有权、使用权及相关著作权等一切知识产权归属于甲方，乙方可以为实现本协议目的而复制、使用此类文件，但不能用于与本协议无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了本协议以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

14.2  乙方为实施本协议所载工程编制的成果文件的所有权、使用权及相关著作权等一切知识产权归属于甲方。未经甲方同意，乙方不得为了本协议以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

14.3  乙方在履行本协议的过程中所使用的专利技术、商业秘密及其他知识产权和工业产权，均应符合中华人民共和国相关法律法规的规定。如产生知识产权或工业产权等侵权索赔纠纷，乙方应承担全部责任。若因此给甲方及业主造成损害或者损失的，乙方承诺将赔偿甲方及业主一切损失。乙方因合理使用知识产权和工业产权衍生的相关费用，均已包含在本协议价款中，甲方无需再向乙方额外支付其他费用。

14.4  乙方承诺在本协议解除、终止或者转让等情形下，甲方、业主或受让方仍能够无偿使用该成果。

第十五条  不可抗力

15.1  任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震、防疫限制、政府行为等不可抗力的影响而不能履行协议时，履行协议的期限应予以延长，延长的期限由双方协商确定。

15.2  受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真、信函等方式通知对方，并于事件发生后14日内将有关证明文件提交给对方予以确认，双方应通过友好协商达成进一步履行或解除、终止的协议。

第十六条  争议解决

16.1  本协议发生争议，甲方与乙方应及时协商解决。协商不成时，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

16.2  因一方违约导致对方追究其违约责任的，由违约方承担守约方因维权而产生的诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、交通住宿费、查询费等全部费用。

第十七条  通知和送达

17.1  本协议项下任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本协议下列约定的地址、联系人和通信终端。一方当事人的名称、地址、联系人或通信终端发生变更的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

17.2  甲乙双方的联系信息如下：

17.2.1  甲方联系人：    ，联系电话：    ，

传真电话：    ，电子邮箱：

通讯地址：    省    市    区/县    路    号，邮编：    。

17.2.2乙方联系人：    ，联系电话：    ，

传真电话：    ，电子邮箱：

通讯地址：    省    市    区/县    路    号，邮编：    。

第十八条  违约责任

18.1  甲方的违约责任

18.1.1 甲方未能按本协议约定向乙方提交有关资料及技术要求的，乙方工期经与甲方协商同意后相应顺延。

18.1.2甲方应按期向乙方支付本协议约定经费。

18.2  乙方的违约责任

18.2.1 协议生效后，未经甲方同意乙方不得解除或终止协议，如乙方擅自解除或终止本协议，甲方将没收乙方的履约保证金，同时乙方应向甲方支付已完成工作量结算价款的30%作为违约金并赔偿甲方因此造成的全部损失。

18.2.2 乙方不得将本协议项目再次分包、转包，否则乙方应向甲方支付本协议已完成工作量结算价款的30%作为违约金，而且甲方可解除或终止本协议。造成甲方损失的，乙方还应承担全部赔偿责任。

18.2.3 因乙方原因未能按甲方要求提交劳务成果的，每逾期一日应按本协议约定总价款的5‰向甲方支付违约金；乙方逾期超过10日提交成果的，每逾期一日应按总价款的1%向甲方支付违约金；逾期累计达30日以上的，甲方有权解除或终止本协议，同时乙方应向甲方支付已完成工作量结算价款的30%作为违约金并赔偿甲方因此造成的全部损失。

18.2.4  乙方应对其劳务成果的质量负责，如乙方提交的成果质量不合要求，乙方应负责无偿完善整改或采取补救措施，使其达到质量要求。若因此导致工期延误的，还应按延误工期条款向甲方承担违约责任。如整改后仍达不到质量要求的，甲方可视情况自行整改或甲方另行委托第三方重新完成，因此产生的费用由乙方承担。并且乙方应向甲方支付已完成工作量结算价款的30%作为违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应承担全部赔偿责任。

18.2.5 乙方提交的工作成果不因甲方及业主接受或采用而免除乙方的责任。若因乙方提交的工作成果导致工程质量问题或其它问题使甲方蒙受损失的，乙方除负责采取补救措施外还应免收损失部分的劳务费，乙方还应向甲方支付本协议已完成工作量结算价款的30%作为违约金并赔偿甲方因此造成的全部损失。

18.2.6 乙方应严格遵守相关规范和招标文件要求，切实、准确做好项目劳务工作，若有资料不实或提供虚假的成果资料等情况，每发现一次甲方有权视情节严重程度在协议费用中直接扣除乙方1万元～10万元作为罚金。

18.2.7  乙方不执行甲方指令、不服从甲方管理监督或不配合甲方开展后续服务工作的，每发生一次甲方有权视情节严重程度在协议费用中直接扣除乙方1万元～10万元作为罚金。

18.2.8  未经甲方批准，乙方擅自更换项目负责人的，每更换一次应向甲方支付10万元罚金。

18.2.9  乙方技术负责人、安全负责人等主要人员没有按照甲方要求的时间进入项目现场，每逾期一日应按本协议约定协议总价款的5‰向甲方支付违约金。逾期达30日以上的，甲方有权解除或终止本协议，且乙方应赔偿甲方由此而引起的一切损失。

18.2.10  乙方项目负责人及相关管理人员应按照甲方要求参加生产、安全等会议，因故不能参加的，需经甲方批准，未经批准缺席会议的，乙方应按每人每次1万元向甲方支付违约金。

18.2.11  乙方应积极配合甲方接受业主、监理及其他监管部门的定期或不定期的检查、评比，如因乙方原因导致甲方受到处罚或影响甲方评比成绩的，甲方有权要求乙方向甲方支付两倍受罚金额。造成甲方损失的，乙方还应承担全部赔偿责任。

18.2.12  乙方履行协议过程中所产生的侵权、违约、索赔等一切纠纷，乙方应自行承担全部责任和损失，并保障甲方及业主方免于承担因此而引起的任何损毁、费用、索赔、仲裁、诉讼等。若因此给甲方及业主造成损害或者损失的，乙方承诺将赔偿甲方及业主一切损失，包括但不限于因此而产生的诉讼费、仲裁费、公证费、律师费、差旅费、鉴定费、第三方的违约金或赔偿金等费用。

18.2.13 如因业主原因、政府原因、项目批复或不可抗力等非甲方原因导致主协议中止、解除或者终止时，甲方有权及时通知乙方暂停工作或者解除、终止本协议，乙方在收到甲方通知后应当立即暂停工作并采取有效措施防止损失产生。如乙方不立即执行甲方通知之内容及采取有效措施防止损失并将损害降至最低，由此产生的损失由乙方自行承担。若因此造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

上述各项条款中所涉及的违约金、赔偿金甲方有权在乙方协议费用中扣减，若按照上述计扣方式支付的违约金或赔偿金不足以弥补甲方损失的，乙方还应承担全部赔偿责任。

第十九条  解除或终止

19.1  发生下列情形之一的，甲方有权单方解除或终止本协议，且甲方不承担任何违约责任：

（1）乙方将本协议项目分包或转包给他人；

（2）乙方提交的工作成果存在质量问题，经甲方催告后，在合理期限内后仍不能满足国家现行规范要求和不能达到协议约定的质量要求及甲方要求；

（3）乙方在甲方要求的期限内没有完工，逾期累计达30日以上的；

（4）乙方明确表示或以行为表明不履行协议主要义务；

（5）业主解除、终止与甲方的合作内容；

（6）因不可抗力或者项目条件发生重大变化致使协议无法履行；

（7）乙方在进度、安全方面无法满足甲方要求，经甲方催告后，在合理期限内仍不能满足甲方要求；

（8）法律规定的其他情形。

上述情形发生后，甲方向乙方发出书面通知，自通知送达之日协议解除或终止。但协议的解除或终止并不影响甲方根据法律法规和本协议规定向乙方要求支付违约金和赔偿损失的权利，乙方应承担因协议解除或终止给甲方造成的全部损失。

19.2  甲方和乙方协商一致，可以签订补充协议解除或终止本协议。

第二十条  协议生效及其他

20.1  由于不可抗力因素致使协议无法履行时，双方应及时协商解决。

20.2  本协议未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。

20.3  双方认可的来往传真、电子邮件、会议纪要等，均为协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

20.4  本协议由双方法定代表人或授权代表签字、加盖单位印章后生效，由授权人签字的应附法人授权书。

20.5  本协议正本共份，甲乙方各持份；副本共份，甲方持  份，乙方持  份，具有同等法律效力。正副本有不一致时，以正本为准。

另附：安全生产合同

廉政合同

| 甲方：四川省交通勘察设计研究院 有限公司 法定代表人： （或授权人） 经办人： 联系电话： 纳税人识别号：915100004507153881 地址：成都市太升北路35号 开户银行：中国建设银行成都市第二支行 帐号：51001426208050125148 日期： 年 月 日 | 乙方： 法定代表人： （或授权人） 经办人： 联系电话： 纳税人识别号： 地址： 开户银行： 帐号： 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件一

## 安全生产合同

甲方（招标人，下同）：四川省交通勘察设计研究院有限公司

乙方（中标人，下同）：

为在省道434线康定榆林经磨西至猫子坪公路改建工程一标段初设钻探劳务中创造安全、高效的工作环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目委托单位 四川省交通勘察设计研究院有限公司 （以下简称“甲方”）与省道434线康定榆林经磨西至猫子坪公路改建工程一标段初设钻探劳务受托单位            （以下简称“乙方”）特此签订工作安全责任书：

1.1 甲方职责

1.1.1严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行劳务合同中的有关安全要求。

1.1.2按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

1.1.3定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

1.1.4组织对乙方工作现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。

1.1.5甲方有权对乙方进行安全检查和责令乙方整改人员的不安全行为和处于不安全状态的机械及管理上的缺陷；甲方有权对乙方违反安全规定的行为进行纠正，并根据情况的严重程度做出相应处罚。

1.2 乙方职责

1.2.1乙方项目负责人为安全生产第一责任人，应负责建立安全生产责任制，定期组织施工单位安全生产法律、法规、行业标准和安全操作技能、安全防护知识的学习，并做好记录，掌握安全生产技能，对生产过程中的一切安全问题负责。

1.2.2乙方必须建立相应的安全管理制度和相应工种的安全操作规程，设置安全生产专（兼）职人员，负责施工单位日常的安全防范工作及安全生产检查，发现安全隐患及时纠正、整改，并做好安全工作日志。

1.2.3野外特种作业人员，如电工、金属焊接工、钻塔操作工、柴油机工等，必须按照国家的有关规定，经专门的安全作业培训，经考试合格取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

1.2.4乙方必须做好防火、防爆工作。野外钻探施工使用的大量的柴油、汽油、机油等如遇有明火、高温表面、摩擦撞击、绝热压缩、电气火花、静电火花、雷击、光热射线等会引起火灾或爆炸事故。必须在施工现场对这些引火源采取严格的控制措施，禁止在危险区域吸烟、禁止在野外丢弃未熄灭的烟头和其它火源，各种引火源必须与可燃物保持必要的安全距离，各种油料实行严格的审批、登记制度，并有专人管理。

1.2.5乙方必须做好电气安全技术防范工作。对钻机、水泵、柴油机等钻探设备，要采取保护接零、接地系统，安装漏电保护器加强绝缘，采用安全电压、设置防止误操作等造成触电事故的安全生产连锁保护装置、钻塔等设备要安装避雷器，每班必须检查各种安全防护设施是否完好、齐全、有效，发现异常情况，及时采取有效措施。

1.2.6乙方必须做好机械安全技术防范工作。机械设备运行过程中，禁止人员触摸机械设备转动部位、禁止加油、修理、检查、清扫等。机械的传动部分、操作区、塔上作业区、钻机的移动区域等，都要进行特殊防护，并设置明显的警告标志，在施工现场按有关规定建立健全安全警示标志。

1.2.7乙方必须做好防洪、防汛工作。雨季常见的灾害有崩落和滑坡、山洪暴发、泥石流等，这些事故的发生常常毁坏野外的工程设施:破坏和阻隔道路交通等，因此要合理地设计和安排钻探施工。雨季来临之前，必须挖好排水沟和防洪堤坝，陡坡处挖台阶，注意收听天气预报，检查道路和钻探场地状况，做好充分的预防和准备工作。

1.2.8施工用车辆及驾乘人员应严格按《中华人民共和国道路交通安全法》执行，定期组织驾驶员学习道路交通安全法，随时检查、保养好车辆，车况不好不准出车，严禁货车车厢载人。

1.2.9乙方要加强人员管理，协调好与当地政府、群众的关系，避免打架斗殴现象的发生；同时做好财物的保管维护工作，避免国家、集体和个人的财产损失。

1.2.10乙方项目负责人必须做好施工前安全技术交底，施工作业中，督促施工人员严格按照《安全规程》作业，做到安全生产，文明施工；作业人员必须正确配戴和使用合符规定的劳动防护用品；加强对施工环境的保护工作，严禁生活垃圾乱丢、乱扔钻机周围的油、水污染环境。

1.2.11乙方应服从甲方的统一协调和安全管理，不得违章指挥和冒险作业；并做好防雷、防食物中毒、林区防火、防盗、防中暑和有害气体喷出等工作，发现事故隐患或不安全因素及时解决。

1.2.12乙方在合同履行过程中应文明、安全施工，应当进行安全教育和技术培训后上岗。在工作中发生的一切费用和可能发生的机具、人员和第三人安全责任事故造成的一切损失，概由承接方自行承担，委托方不承担任何安全责任。发生事故时，乙方应积极组织救援，尽可能减少人员伤亡和财产损失。

1.3 违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

1.4 其他事项

1.4.1本合同作为省道434线康定榆林经磨西至猫子坪公路改建工程一标段初设钻探劳务合同的组成部分。

1.4.2本合同正本两份、副本六份，合同正本双方各执一份，合同副本甲方执四份，乙方执两份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲方、乙方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

甲方：四川省交通勘察设计研究院  乙方：（盖章）

有限公司（盖章）

法定代表或  　　　　        　  法定代表或

或授权人（签字）：               或授权人（签字）：

经办部门负责人：

经办人：                           经办人：

签订日期：2020年   月   日     签订日期：2020年  月   日

附件二

## 廉政合同

甲方（招标人，下同）：四川省交通勘察设计研究院有限公司

乙方（中标人，下同）：

根据《在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益， 四川省交通勘察设计研究院有限公司 (以下简称“甲方”)与省道434线康定榆林经磨西至猫子坪公路改建工程一标段初设钻探劳务项目中标人           （以下简称“乙方”)，特订立如下合同。

1.1 甲乙双方的权利和义务

1.1.1 严格遵守党的政策规定和国家有关法律、法规及交通运输部的有关规定。

1.1.2严格执行合同文件，自觉按合同办事。

1.1.3双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.1.4建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.1.5发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

1.1.6发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

1.2 甲方的义务

1.2.1甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

1.2.2甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

1.2.3甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女及其亲属的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

1.2.4甲方工作人员及其配偶、子女、亲属不得从事与本钻探劳务合同有关的业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在服务中使用某种产品、材料和设备。

1.3 乙方的义务

1.3.1乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

1.3.2乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

1.3.3乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请和娱乐活动。

1.3.4乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

1.4 违约责任

1.4.1甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

1.4.2乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通运输主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

1.5 双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

1.6 本合同有效期

本合同有效期为甲乙双方签署之日起至乙方履行完钻探劳务合同规定的全部义务止。

1.7 本合同作为省道434线康定榆林经磨西至猫子坪公路改建工程一标段初设钻探劳务合同的组成部分，与钻探劳务合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

1.8本合同正本两份、副本六份，合同正本双方各执一份，合同副本甲方执四份，乙方执两份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

甲方：四川省交通勘察设计研究院  乙方：（盖章）

有限公司（盖章）

法定代表或  　　　　        　  法定代表或

或授权人（签字）：               或授权人（签字）：

经办部门负责人：

经办人：                           经办人：

签订日期：2020年   月   日     签订日期：2020年  月   日

第四章  评标办法（综合评估法）

## 1. 总则

本次评标采用综合评估法。

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.5条规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低进行排序，并确定中标人。

## 2. 评标程序和评审标准

2.1 评标程序

评标工作按以下程序进行：

（1）资格审查；

（2）初步评审；

（3）澄清(如果需要)；

（4）详细评审；

（5）编写评标报告。

※2.2 资格审查

评标委员会首先对投标人提交的投标文件进行审查：库内合格的钻探劳务单位和库外单位均按照2.2款表1项目进行资格审查，有一项不符合评审标准的,作无效标处理。通过资格审查的标准见“表1 资格审查评审标准”。

表1 资格审查评审标准

| 条款号 | 条款 名称 | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 资格 审查 | (1)投标人具备有效的营业执照； (2)投标人的资质证书有效且符合第二章“投标人须知前附表”第8项规定； (3)投标人的业绩符合第二章“投标人须知前附表” 第8项规定； (4)投标人是否缴纳投标保证金。 |

2.3 初步评审

评标委员会对通过资格审查的投标文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。通过初步评审的标准见“表2 初步评审标准”。

表2 初步评审标准

| 条款号 | 条款 名称 | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.3 | 初步 评审 | （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辩； （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定： （3）投标人按照规定提供了法定代表人的授权委托书或法定代表人身份证明； （4）投标报价唯一且未超过限价； （5）工期符合招标文件要求； （6）投标文件载明的投标文件有效期未超过招标文件规定的时限； （7）投标人未提供虚假资料。 |

2.3.1本项目设最高限价，具体见表3：

表3 最高限价表

| 序号 | 项目 | 钻孔类型、地层岩性或其他 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻探 | 单孔深度0＜H≤50m，陆域钻孔 | 452元/米 |
| 2 | 钻探 | 单孔深度50＜H≤100m，陆域钻孔 | 571元/米 |
| 3 | 钻探 | 单孔深度100＜H≤300m，陆域钻孔 | 763元/米 |
| 4 | 钻探 | 单孔深度300＜H≤600m，陆域钻孔 | 1266元/米 |
| 5 | 其他 | 压水试验 | 631元/段 |

2.4 澄清

在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

澄清、说明或补正应以书面方式进行，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

2.5详细评审

评标委员会只对通过初步评审的投标人的投标文件进行详细评审。评标委员会按“详细评审标准”规定的评审因素和评分值评分，并计算出综合得分。表5 详细评审标准

| 评审因素与评分值 |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 分值 |  |
| 1 | 施工组织设计和方案 | 10 | 施工方案内容完整，质量、工期满足要求，能够指导施工，措施具体、有详细的进度计划，进度保证措施具体得力8～10分，中等5～8分，一般3～5分。 |
| 2 | 现场安全文明施工 | 10 | 能够保障现场安全文明施工、措施得力8～10分，中等5～8分，一般3～5分。 |
| 3 | 投标人的业绩 | 10 | 每项业绩(单个独立钻探劳务项目，须附钻探劳务合同)2.5分，最高为10分。（2.5～10分） |
| 4 | 施工装备以及人力资源配备 | 10 | 机械设备能够满足施工要求，劳动力配置合理，配备的项目经理、机班长等技术人员配备合理，配置精良8～10分，中等5～8分，一般3～5分。 |
| 5 | 投标报价 | 60 | 本项目评标基准价为各有效投标人的最低投标价。 |
|  |  |  | 当投标人报价等于评标基准价时，得60分；高于评标基准价时，每高于1%扣1分，直到扣完为止。（计算方法采用内插法，评分保留两位小数。） |

2.6 评标排序

评标委员会成员应当按照评标办法的规定，独立评分并署名。评标委员会应当按照综合得分由高到低的顺序、对投标人进行排名。如最终得分相同时，则取报价文件得分较高的优先，若报价文件得分也相同，由招标人自行确定。

2.7 评标结果

2.7.1评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告。评标报告应当如实记载以下内容:

(1)评标委员会成员名单;

(2)无效标情况说明;

(3)资格审查评审表;

(4)初步评审表;

(5)详细评审表；

(6)经评审的投标人排序;

(7)评审报告；

(8)澄清、说明、补正事项纪要（如果需要）。

2.7.2评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

2.7.3评标委员会评定的中标候选人应当限定在一至三人，并标明排列顺序。

评标排序原则：选择得分最高投标人作为第一中标候选人，排名顺序以此类推。

2.7.4评标委员会应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，也可以重新进行招标。	排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，也可以重新进行招标。

2.7.5中标人确定后，招标人应当向中标人发出工作通知单，同时通知中标人，并与中标人在15个工作日之内签订合同。

2.7.6工作通知单对招标人和中标人具有法律约束力。工作通知单发出后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

2.7.7招标人应当与中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

第五章  投标文件格式

省道434线康定榆林经磨西至猫子坪公路改建工程一标段初设钻探劳务

投

标

文

件

投标人：                   （盖章）

日  期：      年      月      日

目录

一、投标函………………………………………………………(     )

二、法定代表人身份证明书……………………………………(     )

三、授权委托书…………………………………………………(     )

四、投标人一般情况……………………………………………(     )

五、主要人员简历表……………………………………………(     )

六、劳动力计划表………………………………………………(     )

七、拟投入本标段的主要施工设备表…………………………(     )

八、项目业绩一览表（近三年已完工及在建）………………(     )

九、施工方案……………………………………………………(     )

注：1.本目录非固定格式，投标人可根据自身情况调整目录序号及对应内容；

2.投标人代表若为法定代表人可不附授权委托书页。

一、投 标 函

致：四川省交通勘察设计研究院有限公司

1.根据贵院省道434线康定榆林经磨西至猫子坪公路改建工程一标段初设钻探劳务的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款（格式）、报价说明及其他有关文件后，我单位各项报价如下：

| 项目 | 钻孔类型和地层岩性 | 预估工作量（米） | 综合单价 （元/米） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钻探 | 单孔深度0＜H≤50m，陆域钻孔 | 1410 |  |  |
| 钻探 | 单孔深度50＜H≤100m，陆域钻孔 | 60 |  |  |
| 钻探 | 单孔深度100＜H≤300m，陆域钻孔 | 150 |  |  |
| 钻探 | 单孔深度300＜H≤600m，陆域钻孔 | 400 |  |  |
| 其他 | 压水试验 | 5段 | 元/段 |  |

注：以上表格除特殊注明以外均按括弧中所示（米、元/米、元）计。

按照招标文件中所列预估工作量（见上表），最终我单位愿以预估总价人民币（大写）        元（￥         ）承包上述工程的钻探劳务，总工期为    天，质量达到                。

2.我单位已详细审核全部招标文件及有关附件。

3.如果我单位中标，我单位将按照规定提交招标文件要求的履约担保，并在规定时间内与贵院签订合同。

4.一旦我单位中标，我单位保证按合同协议书中规定的工期完成计划工作量，并保证全部钻孔验收合格率100%。

5.我单位同意所递交的投标文件在投标须知前附表第10条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我单位将受此约束。

6.除非另外达成协议并生效，贵公司的招标文件、工作通知单和本投标文件将构成约束双方的合同文件的组成部分。

投标人：                                  (盖章)

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：               (签字)

邮政编码：          电话：         传真：

开户银行名称：

开户银行帐号：

开户银行地址：

日   期：           年            月          日

二、法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

姓名：              性别：      年龄：        职务：

系                              (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：                 (盖单位章)

年      月       日

注：此页法定代表人亲自投标、委托代理人投标均适用。

三、授权委托书

本人：     （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现授权委托     （身份证号：               ）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加省道434线康定榆林经磨西至猫子坪公路改建工程一标段初设钻探劳务的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。特此委托。委托期限：从本授权委托书签署之日起至投标有效期截止。

附：法定代表人和授权代理人身份证复印件。

投标人：                        （盖章）

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年           月           日

注：此页仅适用于法定代表人委托委托代理人投标时。

四、投标人一般情况

| 1 | 企业名称： |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 单位地址： |  |
| 3 | 电话： |  |
| 4 | 联系人： |  |
| 5 | 传真： | 电子邮箱： |
| 6 | 单位资质等级（请附上有关证书的复印件） | 注册年份：（请附上营业执照复印件） |
| 7 | 主营范围： 1． 2． 3． 4． |  |

附：投标人营业执照、资质证书复印件并盖单位公章（鲜章）

五、主要人员简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  |  | 拟在本合同任职 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 |  | 联系电话 |

注：此表参与本项目的项目负责人、技术负责人（若有）、机班长应详细填写。

六、劳动力计划表

单位：人

| 序号 | 工种 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：此表应列出拟投入本项目的各工种劳务人员情况

七、拟投入本标段的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率(KW) | 完好程度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

八、项目业绩一览表（近三年已完工及在建）

| 序号 | 工程项目名称 | 工程类型 （如：公路、铁路、水利、房建等勘察） | 工程进展情况 （完工或在建） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

九、施工方案

1、施工组织方案

2、进度计划

3、质量保证措施

4、现场安全文明施工措施

5、施工装备及人力资源配备

注：以上施工方案内容非固定格式，投标人可根据自身情况自行编制，字数不限。

表3  外部供应项目技术要求

| 主合同名称 | 省道434线康定榆林经磨西至猫子坪公路改建工程一标段 |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务书号 | JY-52（2020）（路） |  | 技术阶段 | 初设阶段 |
| 采购项目名称 | 省道434线康定榆林经磨西至猫子坪公路改建工程一标段初设钻探劳务 |  | 工程地点 | 康定-泸定 |
| 项目基本情况： 路线起于康定新城榆林路转盘以南，位于综合广场南侧途经新榆林村，沿榆林河谷西岸行进，在老榆林村外缘设置隧道穿越雅加埂，于两河口附近出洞。本标段全长约24.0km。 |  |  |  |  |
| 采购内容： 钻探劳务，压水试验，并提供满足技术要求的钻探原始资料（岩芯、报表等）及动力触探、标贯等相关原位测试资料等。 |  |  |  |  |
| 使用技术标准及规范： 1《公路工程地质勘察规范》(JTG C20-2011) 2《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009版） 3《地质岩心钻探规程》（DZ/T0227-2010） |  |  |  |  |
| 技术要求： 严格按《岩心钻探规程》等国家相关规范及相关公路规范规程的技术要求执行。 1 岩芯采取率：在完整的岩层中不宜小于90%，在强风化岩层中不宜小于75%，黏性土层中不宜小于90％，砂类土层中不宜小于75%，破碎岩层、卵石土层不宜小于70%。 2 孔斜度和孔深误差测定每20米测定一次，如钻孔孔斜大于2度/100米时，应采取纠斜措施。 3 钻孔孔径：终孔孔径原则上不小于91毫米，个别钻孔确因地层困难或事故需改为75毫米终孔须征得现场技术人员同意。 4 有关简易水文地质观测、钻孔封孔等，均严格按照《岩芯钻探规程》执行。 5 现场试验要求：根据现场地质需要，进行标贯、动力触探等原位测试；若有需要进行压水试验。。 6 岩芯应按采集的先后在现场按从上至下、从左至右顺序排列摆放；每回次钻进采集的岩芯应填写岩芯卡片，标明工点名称、钻孔编号、岩芯采集的深度、岩芯采取率、钻探回次编号和必要的地质描述，并留存全孔岩芯彩色照片。 7 钻探现场记录按回次及时填写，详细描述地层、地下水、岩芯采取率和钻进过程的异常情况。对钻孔岩芯进行保存，以备以后核查；钻探完成后对钻孔进行保护。 |  |  |  |  |
| 采购方提供的图件资料： 专业勘察项目申请表。 |  | 外部供应提交的成果形式及要求： 钻探资料及试验资料随钻探进展逐孔提供。 |  |  |