G4216线屏山新市至金阳段高速公路XJ24标双龙坝反压体设计变更（第二次）询价函

各供应商：

根据相关法律法规及《生产经营项目外部供应采购管理办法》规定,现G4216线屏山新市至金阳段高速公路XJ24标双龙坝反压体设计变更需进行第二次询价采购，现将有关事项说明如下：

一、项目概况

（一）项目名称：G4216线屏山新市至金阳段高速公路XJ24标双龙坝反压体设计变更；

（二）项目地点：凉山州；

（三）工作内容：完成反压体排导槽设计。

二、询价须知

（一）资格要求：有在中华人民共和国注册、具备独立企业法人资格或事业法人资格，并具备有效的营业执照或事业单位法人证书、基本账户开户许可证或基本账户存款信息，潜在供应商（限定□不限定☑）在四川省交通勘察设计研究院有限公司合格供应商库内；

（二）资质要求：具备工程设计水利行业（河道整治、城市防洪）专业乙级及以上资质。

（三）业绩要求：近3年（2021年8月1日至今）至少完成1个涉河项目设计业绩（业绩时间以合同签订日期为准），业绩证明材料需提供项目合同书、项目验收材料（主管部门批复文件或专家组评审意见）原件扫描件，并加盖公章；

（四）人员要求：项目负责人具有水利类高级工程师及以上职称（人员均需附至少近三个月（2024年6月～2024年8月）的单位缴纳社保证明），并加盖公章）；

（五）工期：收到工作通知单后30个工作日内提交成果资料（双龙坝反压体设计变更报告（送审稿）；

（六）本次采购总价限价为人民币 29.3 万元。

（七）供应商报价函须经供应商法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章。①如为授权代表签署，则须附法定代表人授权委托书、法定代表人和授权委托人的身份证彩色复印件；②如为法定代表人签署，则须附法定代表人证明和身份证彩色复印件。

（八）报价函须注明供应商单位全称及报价时间，格式参见附件2，提供彩色纸质版一份及电子版（U盘，盖章扫描件），上述材料需胶装并逐页加盖公章后密封（密封包装外壳上应注明报价项目名称并加盖密封章），各供应商请于 2024 年 09 月 23 日上午 10：:00 前密封报送我公司， 10：:00 现场组织开标。联系人：李先生，电话：17721960821，递交地址：成都市太升北路35号C区6楼会议室。

（九）有以下情形之一的报价函均为无效报价：

1、未按要求签署、盖章和密封的报价函；

2、未按照询价文件内容及要求编写；

3、超过最高限价的报价；

4、未在规定时间递交至规定地点的报价函；

5、单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段报价，否则，相关投标无效；

6、相关法律法规规定的其他情形等。

（十）评审方式：在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，确定最低报价的供应商为成交供应商；

（十一）我公司和供应商应当自工作通知单发出之日起30个工作日内，根据询价文件和供应商的报价文件订立书面合同；

（十二）重新询价的情形：

1、报价截止时间（同上）按时送达的报价文件不足三家；

2、经评审，有效报价不足三家的，重新采购；

3、中标供应商无故放弃中标，则对该项目重新进行询价采购，同时该供应商将被清退出合格供应商库，禁入期按我公司外部供应采购管理办法执行。

附件：1、外部供应项目技术要求

2、供应商报价函(格式)

四川省交通勘察设计研究院有限公司

2024 年 09 月 19 日

技术要求

一、项目基本情况：

目前，该项目施工图已获批，正在加快建设。项目XJ24标设置双龙坝大桥跨越双龙坝河，桥址距河口约1公里。双龙坝河为暴雨沟谷型泥石流沟，泥石流属轻度易发。沟谷两岸既有县道为当地居民出行主要通道和沿江高速施工重要通道。施工图已对岸坡进行反压设计。在实际施工中，因河道坡降较陡，河床流速较大，加之受雨季强降雨影响，洪水期岸坡侧蚀作用明显，原设计反压体前缘土体不断流失，岸坡发生滑移性塌岸，局部边坡土体已存在垮塌和倒悬体，若岸坡进一步失稳会堵塞河道及原设计排导槽，导致泥石流排导不畅，可能引发次生。

二、使用技术标准及规范：

1、《防洪标准》（GB50201-2014）；

2、《水文调查规范》（SL196-2015）；

3、《水利水电工程设计洪水计算规范》（SL44-2006）；

4、《水利水电工程水文计算规范》（SL/T278-2020）；

5、《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）；

6、《水电工程泥沙设计规范》（NB/T35049-2015）；

7、《水利水电工程施工导流设计导则》（SL623-2013）；

8、《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）；

9、《河道演变勘测调查规范》（SL383-2007）；

10、《河流泥沙颗粒分析规程》（SL42-2010）；

11、《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）；

12、《公路工程水文勘测设计规范》（JTGC30-2015）；

13、《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）；

14、《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）；

15、《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）。

16、《河道管理范围内建设项目防洪评价报告编制导则》（SL/T808-2021）；

17、《四川省河道管理范围内建设项目行洪论证与河势稳定评价报告编制大纲（试行）》川水发〔2004〕40号；

18、四川省中小河流治理项目初步设计报告编制大纲

19、四川省水利厅关于加强河道管理范围内有关活动管理的通知（川水函〔2020〕288号）

三、技术要求：

1. 满足国家、地方相关规范及政策的要求；

2. 满足行业审查要求；

3. 满足项目业主的要求。

四、采购方将提供的图件资料：

双龙坝反压体排洪工程设计图件。

五、采购成果形式及要求：

设计成果纸质版，与纸质版对应的数据U盘，主管部门验收文件，具体提供份数见合同要求。

G4216线屏山新市至金阳段高速公路XJ24标双龙坝

反压体设计变更（第二次）

报

价

文

件

报价单位：                   （盖章）

日  期：      年      月      日

目录

一、报价函………………………………………………………(     )

二、授权委托书或法定代表人身份证明………………………(     )

三、营业执照……………………………………………………(     )

四、资质证书……………………………………………………(     )

五、单位业绩证明材料…………………………………………(     )

六、拟投入人员计划……………………………………………(     )

一、报价函

致：四川省交通勘察设计研究院有限公司

我公司已认真阅读了贵单位发出的 G4216线屏山新市至金阳段高速公路XJ24标双龙坝反压体设计变更（第二次）（项目名称）采购询价函，接受贵方询价函提出的各项要求，自愿参与该项目报价。

一、报价表

| 项目 | 报价 (元) |  |
| --- | --- | --- |
| G4216线屏山新市至金阳段高速公路XJ24标双龙坝反压体设计变更 | 小写： | 大写： |
| 工作内容 | 完成反压体排导槽设计工作。 |  |

注：本报价为包干费用，包括设备、材料、人工、安全文明施工、管理、利润、税金等和政策性文件规定的所有费用。

二  工期

。

三  服务承诺

1.依据贵方的管理目标、技术要求，服从统一安排和现场负责人的统一指挥，接受贵方现场人员的质量安全的管理监督，确保达到质量、安全标准。

2.加强工作过程的管理，保证在整个工作过程中的文明生产、安全生产，做好预防保障措施，一旦出现类似意外事件，均由我方全部负责，与贵方无关。

3.我公司已知悉询价函所列要求，将严格按照询价函要求执行。

4.我公司已知悉询价函及附件中所列明的违约的责任，若有违约情况，我公司自愿承担相应责任。

5.我方承诺本报价文件有效期60个日历天。

四  联系人：	         电话：                   。

供应商名称：                   （盖章）

法定代表人或授权委托人：             （签字）

年     月    日

二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

姓名：              性别：      年龄：        职务：

系                              (供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证彩色复印件并加盖公章

法定代表人签字：

供应商：                         (盖单位章)

年      月       日

注：1.此页法定代表人亲自投标、委托代理人投标均适用。

2.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

- 授权委托书（如果有）

本人：     （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托     （身份证号：               ）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加 G4216线屏山新市至金阳段高速公路XJ24标双龙坝反压体设计变更（第二次） 的报价活动。代理人在报价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。特此委托。委托期限：从本授权委托书签署之日起至报价有效期截止。

附：法定代表人和授权代理人身份证复印件并加盖公章。

法定代表人身份证

授权代理人身份证

供应商名称：                        （盖章）

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年           月           日

注：此页仅适用于法定代表人委托委托代理人报价时；法定代表人自行报价不附此页。

三、营业执照

（提供营业执照副本、开户许可证彩色复印件，并加盖公章）

四、资质

单位资质	（提供单位资质副本全本彩色复印件，并加盖公章）

五、单位业绩证明材料

单位业绩	（提供项目业绩合同全本复印件和主管部门批复彩色复印件，并加盖公章）

六、拟投入人员计划

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：人员需附有效期内的身份证、毕业证书、职称证书等彩色复印件，至少近三个月（2024年6月～2024年8月）的单位缴纳社保证明，均需加盖单位公章。